| ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ BUÔN MA THUỘT | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc |
| --- | --- |
| Số /BC-UBND DỰ THẢO LẦN 2 | Buôn Ma Thuột, ngày tháng năm 2019 |

BÁO CÁO

KẾT QUẢ THỰC HIỆN “HOÀN THÀNH NHIỆM VỤ XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI” NĂM 2018 CỦA THÀNH PHỐ BUÔN MA THUỘT, TỈNH ĐẮK LẮK

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH CHUNG

1. Tóm tắt về điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội của thành phố Buôn Ma Thuột

1.1. Khái quát điều kiện tự nhiên

Thành phố Buôn Ma Thuột (Tp. BMT) có vị trí địa lý nằm trên cao nguyên Đắk Lắk,

+ Phía Bắc giáp huyện Čư M’gar;

+ Phía Nam giáp huyện Krông Ana, Čư Kuin;

+ Phía Đông giáp huyện Krông Pắc;

+ Phía Tây giáp huyện Buôn Đôn và huyện Čư Jút (tỉnh Đắk Nông).

Tp. BMT có diện tích 37.709,64 ha, 21 đơn vị hành chính với 08 xã và 13 phường, khu vực nông thôn của Thành phố với diện tích 27.556 ha, chiếm 73,08% diện tích toàn Thành phố.

Tp. BMT nằm trong vùng khí hậu vừa mang đặc điểm của khí hậu nhiệt đới gió mùa, vừa mang tính chất khí hậu cao nguyên. Trong năm có 2 mùa rõ rệt: mùa mưa (tháng 5 đến tháng 10), mùa khô (tháng 10 đến tháng 4 năm sau), lượng mưa trung bình năm ở Buôn Ma Thuột là 1.773 mm. Buôn Ma Thuột nằm trong đới khí hậu nhiệt đới nên có nền nhiệt cao (nhiệt độ trung bình năm 23,50C), chịu ảnh hưởng của các loại gió mùa, mùa khô thường là gió Đông Bắc với tần suất 40 - 70%; mùa mưa chủ yếu là gió Tây Nam với tần suất 85%. Tốc độ gió trung bình 5 - 6m/s; có hướng dốc chủ yếu từ Đông Bắc xuống Tây Nam, có độ dốc từ 0,5 - 10%, cá biệt có nhiều đồi núi có độ dốc hơn 30%.

Về thổ nhưỡng gồm có 6 nhóm đất chính: Đất nâu đỏ trên đá mẹ Bazan (Fk); Đất nâu vàng trên đá Bazan (Fu); Đất đỏ vàng trên đá phiến sét (FS); Đất nâu tím trên đá Bazan (Ft); Đất đen trên sản phẩm đá Bazan (Rk); Đất dốc tụ thung lũng (D). Trong 6 nhóm đất trên có nhóm đất nâu đỏ trên đá mẹ Bazan (Fk) chiếm khoảng trên 70%, nhóm đất này phân bổ hầu hết trên địa bàn, đây là loại đất tốt, rất phù hợp cho phát triển nhiều loại cây trồng, đặc biệt là các loại cây công nghiệp như cà phê, cao su, hồ tiêu và các loại cây trồng khác. Nhóm đất đen trên sản phẩm đá Bazan có phân bố ở một số nơi, là nhóm có tỷ lệ chiếm ứ hai trong các nhóm đất, diện tích dưới 10% tổng diện tích đất tự nhiên, trên bình diện chung, với điều kiện địa hình và đất đai của Thành phố thuận lợi cho việc sản xuất lẫn cư trú.

1.2. Khái quát điều kiện  kinh tế - xã hội

Dân số thường trú hiện có 365.080 người; mật độ dân số 968 người/km2.

* Một số chỉ tiêu về kinh tế - xã hội đến cuối năm 2018

| TT | Chỉ tiêu | Đơn vị tính | Thực hiện |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Kinh tế |  |  |
| 1 | Tốc độ tăng trưởng bình quân (giá so sánh năm 2010) | % | 13,60 |
| 2 | - Cơ cấu kinh tế các ngành đến năm 2018: + Thương mại, dịch vụ + Công nghiệp - Xây dựng + Nông nghiệp | % % % | 45,2 45,9 8,9 |
| 3 | Giá trị sản xuất công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp (giá hiện hành) | Tỷ | 9.270 |
| 4 | Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ | Tỷ | 37.191 |
| 5 | Thu nhập bình quân đầu người | Trđ/người | 77,92 |
| 6 | Thu ngân sách trên địa bàn | Tỷ đồng | 1.545,293 |
| II | Xã hội |  |  |
| 1 | Giải quyết việc làm hằng năm | Người/năm | 10.700 |
| 2 | Tỷ lệ lao động qua đào tạo | % | 66,4 |
| 3 | Tỷ lệ hộ nghèo | % | 0,86 |
| 4 | Tỷ lệ dân khu vực nội thành được sử dụng nước sạch tiêu chuẩn 120 lít người/ngày đêm | % | 95 |
| 5 | Tỷ lệ dân khu vực nông thôn dùng nước hợp vệ sinh | % | 98,6 |
| 6 | Số phường, xã đạt chuẩn Quốc gia về y tế | Phường/xã | 21 |
| 7 | Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế | % | 80,05 |
| 8 | Tỷ lệ thôn, buôn, tổ dân phố có nhà văn hóa | % | 100 |
| 9 | Tỷ lệ thôn, buôn văn hóa | % | 81 |
| III | Quốc phòng - An ninh |  |  |
| 1 | Tỷ lệ lực lượng dân quân tự vệ so với dân số | % | 1,18 |
| 2 | Tỷ lệ đảng viên trong lực lượng dân quân tự vệ | % | 30,03 |
| 3 | Tỷ lệ lực lượng dân quân | % | 20,05 |

(Nguồn báo cáo năm 2018 của UBND Thành phố)

Tp. BMT là trung tâm kinh tế, văn hóa, chính trị của tỉnh Đắk Lắk, được công nhận là đô thị loại 1 trực thuộc Tỉnh theo Quyết định số 228/QĐ-TTg, ngày 08/02/2010 của Thủ tướng Chính phủ. Trong bối cảnh thế giới biến động khó lường, kinh tế trong nước khó khăn, thực hiện chỉ đạo của Trung ương và Tỉnh, Thành phố đã triển khai nhiều giải pháp nhằm ổn định kinh tế vĩ mô, an sinh xã hội vì sự phát triển bền vững; thực hiện tái cơ cấu kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh.

Một số chỉ tiêu kinh tế cơ bản đạt được như sau: Tốc độ tăng trưởng kinh tế năm 2018 đạt 13,60 %, thu nhập bình quân đầu người/năm tăng từ 34,96 triệu đồng năm 2011 lên 77,92 triệu đồng năm 2018; cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, phù hợp vị thế của đô thị: tỷ trọng ngành thương mại, dịch vụ tăng từ 37,42% năm 2011 lên 45,2% năm 2018, công nghiệp - xây dựng giảm từ 49,78 % năm 2011 xuống còn 46,9% năm 2018, nông - lâm -  ngư nghiệp giảm từ 12,8 % năm 2011 xuống còn 8,9% năm 2018.

Về giao thông: Tp. BMT là đầu mối về giao thông, có nhiều tuyến giao thông chính của quốc gia đi qua (Quốc lộ 14, đường quốc lộ 26, quốc lộ 27 nối với các tỉnh Khánh Hòa và Lâm Đồng), cảng hàng không với sân bay Buôn Ma Thuột đã được nâng cấp, với lợi thế lớn về giao thông đã làm cho khoảng cách giữa thành phố Buôn Ma Thuột với các khu vực khác được rút ngắn lại, thuận tiện cho du khách và các nhà đầu tư trong và ngoài nước đến hợp tác, đầu tư tại Thành phố.

Về công nghiệp, thương mại: Tp. BMT có 01 khu công nghiệp 182 ha thuộc Tỉnh quản lý, 02 cụm công nghiệp 104,75 ha do Thành phố quản lý; 05 siêu thị; 26 chợ phục vụ buôn bán giao thương hàng hóa, 31 hợp tác xã; hơn 2.044 doanh nghiệp nhỏ và vừa đang hoạt động và nhiều loại hình kinh doanh dịch vụ thương mại giải quyết việc làm, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố.

Về giáo dục, đào tạo: Trên địa bàn Thành phố hiện có 02 trường Đại học; 04 trường Cao đẳng; 08 trường đào tạo nghề; 09 cơ sở đào tạo nghề; 15 trường THPT (có 04 trường tư thục); 04 trường phổ thông có nhiều cấp học: trường nội trú Tây Nguyên, trường Hoàng Việt, trường Vic-tory, trường Đông Du; ngành Giáo dục và Đào tạo thành phố Buôn Ma Thuột có 148 trường (có 99 trường công lập và 49 trường ngoài công lập), trong đó 81 trường đạt chuẩn quốc gia; có bệnh viện khu vực và nhiều bệnh viện chức năng khác trên địa bàn, trạm y tế 21/21 phường, xã có cơ sở vật chất và nguồn nhân lực đạt chuẩn theo quy định.

Trình độ quản lý, năng lực lãnh đạo của cả hệ thống chính trị: Tổ chức bộ máy chính quyền các cấp được củng cố, sắp xếp theo quy định. Thường xuyên rà soát, thay đổi, công khai hoá các thủ tục hành chính theo hướng thông thoáng, đơn giản, thuận tiện; hoạt động của bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Thành phố và các phường, xã đã tạo thuận lợi cho tổ chức, công dân trong việc giải quyết các thủ tục hành chính.

Thực hiện tiêu chuẩn hoá chức danh công chức, đã bố trí lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức hành chính, cán bộ, công chức phường, xã đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức hành chính, sự nghiệp đã đạt chuẩn theo quy định. Công tác quản lý Nhà nước trên các lĩnh vực tài chính, đất đai, môi trường, văn hoá... được tăng cường.

Mục tiêu đến năm 2020, xây dựng thành phố Buôn Ma Thuột trở thành đô thị trung tâm vùng Tây Nguyên theo Kết luận số 60-KL/TW ngày 27/11/2009 của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 12-NQ/TU, ngày 11/6/2010 của Tỉnh ủy Đắk Lắk về xây dựng và phát triển Tp. BMT thành đô thị trung tâm vùng Tây Nguyên (giai đoạn 2010 - 2020).

1.3. Khái quát các xã thuộc thành phố Buôn Ma Thuột

Tp. BMT có 08 xã ngoại thành, gồm các xã: Cư Êbur, Ea Kao, Ea Tu, Hòa Khánh, Hòa Phú, Hòa Thắng, Hòa Thuận và Hòa Xuân. Tổng diện tích đất tự nhiên là 27.556 ha, chiếm 73,08% diện tích của Thành phố.

* Một số đặc điểm của 08 xã thuộc thành phố Buôn Ma Thuột

| STT | Xã | Diện tích tự nhiên (ha) | Diện tích đất SX nông nghiệp (ha) | Dân số (người) | Số hộ dân (hộ) | Thu nhập BQ đầu người năm 2018 (trđ/người/năm) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Êa Kao | 4.692,47 | 3.728,83 | 17.717 | 4.467 | 35,5 |
| 2 | Hòa Thuận | 1.688,23 | 1.399,83 | 14.862 | 3.660 | 39,1 |
| 3 | Hòa Thắng | 3.163,71 | 2.166,09 | 18.255 | 4.553 | 37,0 |
| 4 | Êa Tu | 2.859,03 | 2.491,47 | 16.415 | 4.121 | 35,1 |
| 5 | Hòa Xuân | 2.408,14 | 2.095,73 | 7.407 | 1.826 | 35,7 |
| 6 | Čư Êbur | 4.245,65 | 3.486,79 | 17.742 | 4.450 | 36,6 |
| 7 | Hòa Khánh | 3.393,52 | 2.925,05 | 16.262 | 4.082 | 35,2 |
| 8 | Hòa Phú | 5.105,22 | 3.718,31 | 17.370 | 4.398 | 38,5 |
|  |  | 27.555,97 | 22.012,1 | 126.030 | 31.557 | 36,6 |

(Nguồn: Tổng hợp từ Báo cáo của UBND các xã)

- Xã Êa Kao: Nằm phía Đông Nam Thành phố, cách trung tâm Thành phố 10 km, có tổng diện tích tự nhiên 4.692,47 ha, trong đó: đất nông nghiệp 3.728,8 ha, chiếm 79,5%, đất lâm nghiệp 141,1 ha, chiếm 3%; đất nuôi trồng thủy sản 98,6ha, chiếm 2,1%, còn lại là diện tích đất chuyên dùng và đất ở 369,4 ha chiếm 7,9%.

Được chia thành 14 đơn vị thôn, buôn trong đó có 7 buôn đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ, 6 thôn người Kinh và một thôn đồng bào dân tộc thiểu số phía Bắc vào sinh sống.

Nông nghiệp giữ vai trò quan trọng trong cơ cấu kinh tế, chiếm tỷ lệ 80% tổng giá trị sản xuất các ngành kinh tế; cây trồng chủ yếu là cây cà phê và trồng xen các loại cây có giá trị kinh tế khác, phát triển mạnh về thủy sản (con giống), có vị trí thuận lợi cho việc phát triển du lịch, phát triển làng nghề truyền thống.

- Xã Hòa Thuận: Nằm về phía Đông Bắc Thành phố, cách trung tâm Thành phố 12 km, có Quốc lộ 14 đi qua với chiều dài 4 km. Có tổng diện tích tự nhiên 1.688,23 ha, trong đó: đất nông nghiệp 1.399,8 ha, chiếm 82,9%, đất nuôi trồng thủy sản 11,76 ha, chiếm 0,7 %,  đất chuyên dùng và đất ở 369.4 ha chiếm 7,9%, địa bàn hành chính của xã được chia làm 8 thôn.

Điều kiện khí hậu và tài nguyên của xã thuận lợi cho việc phát triển trồng trọt cà phê, tiêu và xen canh một số loại cây ăn trái cho năng suất chất lượng cao, chăn nuôi phát triển mạnh đối với heo, gà với 199 trang trại (theo phương thức chăn nuôi liên kết với Công ty Cổ phần Chăn nuôi CP Việt Nam), có các cơ sở sản xuất tiểu thủ công nghiệp (sản xuất máy móc thiết bị chế biến cà phê) phát triển khá mạnh.

- Xã Hòa Thắng: Nằm cách trung tâm Thành phố 10 km, xã có tuyến đường quốc lộ 27 đi qua, có Cảng hàng không Buôn Ma Thuột, có Viện KHKT Nông lâm nghiệp Tây Nguyên … đóng chân trên địa bàn, thuận lợi cho việc phát triển trồng trọt, chăn nuôi. Có tổng diện tích tự nhiên 3.163,71 ha, trong đó: đất nông nghiệp 2.166,09 ha, chiếm 68,5%, đất lâm nghiệp 132,44 ha, chiếm 4,2%; đất nuôi trồng thủy sản 17,77 ha, chiếm 0,6%, đất chuyên dùng và đất ở 828,69 ha chiếm 26,2%, địa bàn hành chính của xã được chia làm 11 thôn, buôn.

Xã phát triển mạnh ở lĩnh vực ươm cây giống, hình thành nên các Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp chuyên cung cấp cây giống cho các địa phương trong và ngoài tỉnh, thương mại dịch vụ đang từng bước phát triển góp phần thay đổi tích cực đời sống văn hóa - xã hội của người dân trên địa bàn,

- Xã Êa Tu: Nằm về phía Đông Bắc Thành phố cách trung tâm Thành phố khoảng 10 km, xã có Quốc lộ 14 và 26 chạy qua; thuận lợi cho việc phát triển vận tải, công nghiệp, dịch vụ thương mại, địa hình tương đối bằng phẳng. Là một xã vùng ven, tỷ lệ lao động sản xuất nông nghiệp chiếm 75,68%, thu nhập phần lớn dựa vào nông nghiệp, cây trồng chủ yếu là cà phê và trồng xen các loại cây ăn quả như: sầu riêng, bơ và tiêu vào vườn cà phê, xã có 19 trang trại chăn nuôi heo gà, phát triển mạnh về nuôi ong.

Là xã có nhiều Buôn đồng bào dân tộc thiểu số (có 06 buôn), trong đó đồng bào dân tộc Ê Đê chiếm gần 50% dân số toàn xã và vẫn giữ được nét truyền thống văn hóa của người dân tộc Êđê (nhà dài, bến nước...), có tiềm năng phát triển về du lịch cộng đồng.

Có tổng diện tích tự nhiên 2.859,03 ha, trong đó: đất nông nghiệp 2.491,5 ha, chiếm 87,1%, đất nuôi trồng thủy sản 4,5 ha, chiếm 0,2%, đất chuyên dùng và đất ở 339,75 ha chiếm 11,9%, địa bàn hành chính của xã được chia làm 12 thôn, buôn.

- Xã Hòa Xuân: Nằm ở phía Tây Nam của Thành phố, trên địa bàn xã có trại sản xuất lúa giống của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Đắk Lắk, tạo điều kiện cho việc phát triển ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, làm cơ sở cho việc phát triển sản xuất nông nghiệp. Có tổng diện tích tự nhiên 2.408,14 ha, trong đó: đất nông nghiệp 2.095,73 ha, chiếm 86,2%, đất nuôi trồng thủy sản 13,59 ha, chiếm 0,4%, đất chuyên dùng và đất ở 63,64 ha chiếm 1,9%, địa bàn hành chính của xã được chia làm 8 thôn, buôn.

Xã có diện tích đất tương đối bằng phẳng, phù hợp cho việc phát triển nhiều loại cây trồng, như cây lúa nước; ngô; rau; đậu đỗ các loại và cây công nghiệp dài ngày có giá trị kinh tế cao như cây cà phê; cây tiêu... có nguồn nước mặt từ hệ thống suối tương đối thuận lợi cho việc tưới tiêu phục vụ sản xuất nông nghiệp đặc biệt là cây lúa nước.

- Xã Čư Êbur: Nằm phía Tây Bắc Thành phố, cách trung tâm Thành phố 3 km, có hệ thống đường giao thông nông thôn khá tốt, có tỉnh lộ 5 và Quốc lộ 14 chạy qua nên việc giao thương trao đổi hàng hoá giữa các địa phương khá thuận tiện; điều kiện tự nhiên, khí hậu thời tiết và đất đai thuận lợi cho việc đa dạng hoá cây trồng, vật nuôi phát triển mạnh chăn nuôi Nai (thành lập Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp nhung nai) và cây thanh long... là xã có tốc độ đô thị hóa nhanh, thương mại dịch vụ đang từng bước phát triển.

Có tổng diện tích tự nhiên 4.245,65 ha, trong đó: đất nông nghiệp 3.486,7 ha, chiếm 82,1%, đất lâm nghiệp 27,21 ha, chiếm 0,6%; đất nuôi trồng thủy sản 14.58 ha, chiếm 0,3%, đất chuyên dùng và đất ở 652,76 ha chiếm 15,4%, địa bàn hành chính của xã được chia làm 7 thôn, buôn.

- Xã Hòa Khánh: Nằm phía Tây Nam Thành phố, cách trung tâm Thành phố 10 km, địa bàn dân cư sống rải rác, không tập trung nên tình hình kinh tế, xã hội phát triển không đồng đều; xã có Quốc lộ 14 và tỉnh lộ 2 chạy qua thuận lợi cho việc phát triển vận tải, công nghiệp, dịch vụ thương mại. Có tổng diện tích tự nhiên 3.393,52 ha, trong đó: đất nông nghiệp 2.925 ha, chiếm 72,8%, đất lâm nghiệp 6,23 ha, chiếm 0,1%; đất nuôi trồng thủy sản 49,52 ha, chiếm 1,0%, đất chuyên dùng và đất ở 370,94 ha chiếm 7,3%, địa bàn hành chính của xã được chia làm 22 thôn, buôn.

Về điều kiện tự nhiên, phù hợp với phát triển một số cây trồng như lúa nước, cây cà phê, tiêu và chăn nuôi gia súc, gia cầm, có hệ thống kênh tưới tiêu khá tốt, tiềm năng phát triển về cây rau theo hướng hàng hóa. Có 01 cơ sở sản xuất giống phong lan bằng kỹ thuật cấy ghép mô cung cấp cho các tỉnh trong cả nước.

- Xã Hòa Phú: Nằm cách trung tâm thành phố Buôn Ma Thuột 14 km về phía Tây Nam dọc theo quốc lộ 14 trên địa bàn xã có 1 khu công nghiệp Hòa Phú. Xã phát triển mạnh ở lĩnh vực nông nghiệp, các ngành tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ - thương mại cũng luôn được duy trì, phát triển nuôi cá lăng đuôi đỏ (đang trình Cục sở hữu trí tuệ cấp nhãn hiệu), phát triển mạnh về trồng rau và hoa, tiềm năng phát triển thương mại dịch vụ khi khu công nghiệp được lấp đầy.

Có tổng diện tích tự nhiên 5.105,22 ha, trong đó: đất nông nghiệp 3.718,31 ha, chiếm 87%, đất lâm nghiệp 389,45 ha, chiếm 16,2 %; đất nuôi trồng thủy sản 36,85 ha, chiếm 1,5 %, đất chuyên dùng và đất ở 370,94 ha chiếm 7,3% ,địa bàn hành chính của xã được chia làm 15 thôn, buôn.

Các xã thuộc Thành phố có vị trí và vai trò quan trọng đối với khu vực nội thành, khu vực các xã ngoại thành góp phần chia sẻ các vấn đề mang tính “quá tải” về nhà ở, dân số, giao thông, việc làm…và là nơi cung cấp lương thực, thực phẩm cho khu vực nội thành và có vai trò quan trọng hơn là tạo ra môi trường cảnh quan đa dạng cân bằng hệ sinh thái của toàn Thành phố.

1.3.1 Thực trạng từng nhóm tiêu chí trên địa bàn 08 xã tại thời điểm thực hiện chương trình.

* Nhóm Quy hoạch: Có 08/08 xã không đạt tiêu chí quy hoạch.

08/08 xã chưa hoàn thành quy hoạch sử dụng đất và hạ tầng thiết yếu cho phát triển sản xuất hàng hóa, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ; quy hoạch phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội - môi trường, phát triển các khu dân cư mới.

* Nhóm Hạ tầng kinh tế xã hội:

- Giao thông: có 08/08 xã không đạt tiêu chí.

+ Đường trục xã, liên xã:

Tổng số 115,57 km, trong đó có 95,7 km được nhựa hóa hoặc bê tông hóa đạt chuẩn theo quy định (đạt 82,8%). Còn lại, 19,87 km cần được xây dựng mới hoặc nâng cấp.

+ Đường thôn, xóm:

Tổng số 345,1 km, trong đó có 158,11 km được nhựa hóa hoặc bê tông hóa đạt chuẩn theo quy định (đạt 45,8%). Còn lại, 168,99 km cần được xây dựng mới hoặc nâng cấp.

+ Đường ngõ, xóm:

Tổng số 331,11 km, trong đó có 76,75 km được nhựa hóa hoặc bê tông hóa đạt chuẩn theo quy định (đạt 23,2%). Còn lại, 254,36 km cần được xây dựng mới hoặc nâng cấp.

+ Đường trục chính nội đồng

Tổng số 212,27 km, trong đó có 41,4 km được nhựa hóa hoặc bê tông hóa đạt chuẩn theo quy định (đạt 18,63%). Còn lại, 170,87 km cần được xây dựng mới hoặc nâng cấp.

-  Thủy lợi: có 05/08 xã đạt tiêu chí.

Số công trình thủy lợi trên địa bàn 08 xã: 22 đập, kênh mương 08 xã quản lý: 121,39 km, đã kiên cố hóa 25,09 km, đạt tỷ lệ 20,7%. Hệ thống thủy lợi xã cơ bản đáp ứng yêu cầu sản xuất và dân sinh.

- Hệ thống điện: Có 07/08 xã đạt tiêu chí Điện.

Có 100/245 trạm biến áp, 167,2/330,1 km đường dây hạ thế và 100/167,7 km đường dây trung thế được đầu tư đảm bảo yêu cầu kỹ thuật của ngành điện. Tỷ lệ hộ sử dụng điện thường xuyên, an toàn từ các nguồn đạt 98%

- Hệ thống Trường học: Có 06/08 xã không đạt tiêu chí Trường học.

Năm 2013, trên địa bàn có 32 trường mầm non, 55 trường tiểu học, 26 trường THCS, 14 trường PTTH. Nhiều trường thiếu diện tích sân chơi, các phòng học, phòng chức năng...theo quy định.

- Cơ sở vật chất văn hóa: 08/08 xã không đạt tiêu chí Cơ sở vật chất văn hóa.

Cơ sở vật chất các nhà văn hóa xã và thôn, buôn cần được bổ sung, cải tạo, nâng cấp hoặc xây mới.

- Về cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn: Có 06/08 xã không đạt tiêu chí cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn.

- Về thông tin và truyền thông: Có 08/08 xã đạt tiêu chí

06/08 xã có điểm phục vụ bưu chính viễn thông; 02/08 xã có dịch vụ viễn thông Internet đến thôn.

- Nhà ở dân cư: Có 06/08 xã không đạt tiêu chí

Đa số được xây dựng kiên cố. Tuy nhiên, vẫn còn 455 căn nhà ở tạm, dột nát (chiếm 1,48%).

* Nhóm Kinh tế và tổ chức sản xuất

- Thu nhập: Có 08/08 xã không đạt tiêu chí

Theo số liệu điều tra thống kê, thu nhập khu vực nông thôn 08 xã năm 2013: 18,4 triệu đồng/người.

- Hộ nghèo: Có 08/08 xã đạt tiêu chí

- Tổng số hộ nghèo năm 2013 trên địa bàn 08 xã là 900 hộ chiếm tỷ lệ 2,9%.

- Lao động có việc làm: có 08/08 xã đạt tiêu chí

- Tổng số lao động trong độ tuổi lao động tại 08 xã năm 2013 là 67.490 người trong đó số lao động có việc làm thường xuyên là 62.127 người chiếm tỷ lệ 92,05% số lao động trong độ tuổi lao động, hầu hết số lao động trong độ tuổi đều có việc làm.

- Tổ chức sản xuất: Có 04/08 xã không đạt tiêu chí

* Hợp tác xã: có 11 hợp tác xã trên địa bàn 7 xã, nhưng chỉ có 4 hợp tác xã hoạt động có hiệu quả.

* Nhóm Văn hóa – Xã hội và Môi trường

Về giáo dục và đào tạo: Có 02/08 xã không đạt tiêu chí

Tỷ lệ học sinh phổ cập giáo dục trung học đạt 100%; tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THCS được tiếp tục học phổ thông đạt 84,72%, lao động qua đào tạo đạt 20%.

- Về Y tế: Có 05/08 xã không đạt tiêu chí.

- Đa số các Trạm Y tế không đạt chuẩn Quốc gia theo quy định, chỉ có 03 xã đạt là: Ea Kao, Hòa Thuận và Hòa Khánh, số người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 40%.

- Về Văn hóa: có 04/08 xã không đạt tiêu chí

Năm 2013 có 04/08 xã (Hòa Thuận, Hòa Thắng, Êa Tu và Hòa Xuân) đạt tiêu chuẩn danh hiệu thôn, buôn văn hóa theo quy định của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

- Về Môi trường và an toàn thực phẩm: có 08/08 xã không đạt tiêu chí

Tỷ lệ người dân trên địa bàn 08 xã sử dụng nước hợp vệ sinh là 93,23% (ứng với 28.527 hộ), trong đó tỷ lệ hộ dân sử dụng nước sạch theo quy chuẩn 17,42% (ứng với 5.330 hộ).

Tổng số các cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn 08 xã 4.372 cơ sở (có 65 trang trại chăn nuôi, 4.307 hộ kinh doanh cá thể), nhưng chỉ có 121 cơ sở đã có bản cam kết bảo vệ môi trường, đề án bảo vệ môi trường.

Một số cơ sở sản xuất kinh doanh nằm xen lẫn trong khu dân cư, tập quán chăn nuôi chuồng trại gần nhà ở gây nguy cơ ô nhiễm môi trường trong địa bàn khu dân cư.

Tình trạng thiếu ý thức, vất rác bừa bãi dọc đường đi, bờ lô rẫy… gây mất mỹ quan nông thôn.

Trên địa bàn 08 xã có 24.171 hộ có nhà tiêu hợp vệ sinh đạt tỷ lệ 79%. Cần xây dựng 6.425 nhà tiêu hợp vệ sinh trong thời gian tới.

Như vậy, tổng dân số của 08 xã 119.410 người, rác phát sinh trên địa bàn xã khoảng 119.400 kg/ngày. Phần lớn số rác này các hộ gia đình tự xử lý bằng biện pháp như: đào hố tiêu hủy, đốt,… Các hộ trên trục đường chính của xã được thu gom theo hợp đồng là 3.546 hộ, đạt tỷ lệ 11,59%. Theo tiêu chí nông thôn mới số rác phát sinh phải được thu gom và xử lý, có tổ dịch vụ thu gom rác thải.

* Nhóm Hệ thống tổ chức chính trị xã hội và Quốc phòng an ninh

- Hệ thống tổ chức chính trị xã hội vững mạnh:

Về hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật: có 02/08 xã không đạt tiêu chí

Ủy ban nhân dân các xã đã ban hành quy chế làm việc và tổ chức thực hiện theo quy chế đề ra. Ủy ban MTTQ và các đoàn thể tích cực đổi mới nội dung và phương thức hoạt động đã chủ động xây dựng, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân; đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

Đội ngũ cán bộ, công chức cơ sở được quan tâm quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ và lý luận chính trị. Chất lượng đội ngũ cán bộ các xã đã được nâng lên và đủ về cơ cấu, số lượng. Ban Thường vụ Thành ủy đã thực hiện luân chuyển cán bộ từ thành phố xuống cơ sở để hỗ trợ nâng cao chất lượng công tác của cấp ủy, chính quyền cơ sở (xã Čư Êbur, Hoà Thắng).

Hiện nay, 08 xã đều đã có đủ các tổ chức trong hệ thống chính trị cơ sở theo quy định; đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã được củng cố cơ bản đủ về số lượng, từng bước đáp ứng về chất lượng; 97/97 thôn, buôn có Chi bộ đảng. Chi bộ trực tiếp lãnh đạo các mặt trên địa bàn dân cư; Ban Tự quản, Ban công tác Mặt trận và các tổ chức đoàn thể ở khu dân cư được củng cố và tăng cường.

- Quốc phòng và An ninh: có 02/08 xã không đạt tiêu chí

Trên địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột nói chung và 08 xã nói riêng tình hình quốc phòng và an ninh chính trị cơ bản ổn định. Tuy nhiên, vẫn còn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp gây mất ổn định chính trị.

Hoạt động của các tôn giáo trên địa bàn 08 xã tương đối ổn định, chấp hành theo Hiến pháp và pháp luật, chức sắc và tín đồ đã có ý thức sống tốt đời, đẹp đạo. Tuy nhiên, một số cơ sở tôn giáo trên địa bàn tiến hành các hoạt động tuyên truyền, phát triển đạo trong cộng đồng dân cư và xây dựng, cơi nới cơ sở sinh hoạt vi phạm quy định pháp lệnh tôn giáo. Trên địa bàn còn một số tà đạo vẫn tiếp tục lén lút hoạt động, lôi kéo người tham gia, cụ thể: tà đạo Ami Sara tại Buôn H' Đơk, Buôn Kao và Buôn Cư MBlim, xã Êa Kao; tà đạo Thanh Hải Vô Thượng Sư tại xã Hoà Phú, xã Êa Tu.

Về trật tự xã hội, phạm pháp hình sự có lúc khá phức tạp như: Giết người, cướp giật, trộm tài sản, cố ý gây thương tích, hiếp dâm trẻ em... Đảng ủy các xã đều đã ban hành Nghị quyết lãnh đạo đảm bảo an ninh, trật tự trên địa bàn; chỉ đạo chính quyền xây dựng Kế hoạch vận động toàn dân tham gia đấu tranh phòng, chống tội phạm; phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ…; Tổ chức triển khai thực hiện Đề án “Xây dựng xã, phường không tệ nạn ma túy”.

Thực trạng rà soát 19 tiêu chí nông thôn mới của 08 xã thực hiện Chương trình

| TT | Tiêu chí | Xã |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Êa Kao | Hòa Thuận | Hòa Thắng | Ea Tu | Hòa Khánh | Hòa Phú | Hòa Xuân | Cư Êbur |
| 1 | Quy hoạch |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Giao thông |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Thủy Lợi | x | x |  | x |  | x | x |  |
| 4 | Điện |  | x | x | x | x | x | x | x |
| 5 | Trường Học |  | x |  |  |  |  | x |  |
| 6 | Cơ sở vật chất văn hóa |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn | x | x |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Thông tin và truyền thông | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 9 | Nhà ở dân cư | x | x |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Thu nhập |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Hộ nghèo | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 12 | Lao động có việc làm | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 13 | Tổ chức sản xuất | x |  | x | x |  |  |  | x |
| 14 | Giáo dục và đào tạo | x | x | x | x |  | x | x |  |
| 15 | Y tế | x | x |  |  | x |  |  |  |
| 16 | Văn hóa |  | x | x | x |  |  | x |  |
| 17 | Môi trường và an toàn thực phẩm |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật | x | x |  | x |  | x | x | x |
| 19 | Quốc phòng và an ninh | x | x | x | x | x |  | x |  |
| TỔNG CỘNG |  | 11 | 13 | 8 | 10 | 6 | 7 | 10 | 6 |

(Nguồn báo cáo tình hình thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới của UBND Thành phố)

Qua điều tra khảo sát thực trạng năm 2013 bình quân 08 xã thuộc thành Thành phố đạt gần 8,875 tiêu chí/xã.

2. Thuận lợi

Sau 07 năm triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, công tác tuyên truyền đã được quan tâm, qua đó, nhận thức của cán bộ, đảng viên đã được nâng lên, cả hệ thống chính trị đã thấy được trách nhiệm trong xây dựng nông thôn mới, đặc biệt cư dân ở nông thôn đã từng bước xác định được trách nhiệm, vai trò chủ thể trong xây dựng nông thôn mới.

Ban chỉ đạo và Văn phòng Điều phối nông thôn mới Thành phố; Ban chỉ đạo, Ban quản lý nông thôn mới của xã và Ban phát triển thôn, buôn đã được khẩn trương được thành lập và đi vào hoạt động tích cực. Bộ máy chỉ đạo, điều hành và hoạt động của Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới từ Thành phố đến xã và thôn, buôn thường xuyên được củng cố, kiện toàn, xác định được nhiệm vụ trong triển khai xây dựng nông thôn mới.

Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới là chương trình nhằm phát triển nông thôn toàn diện, hợp lòng dân, được Đảng, Nhà nước quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và ban hành nhiều cơ chế chính sách để thực hiện; Các tổ chức trong hệ thống chính trị và đông đảo các tầng lớp nhân dân vào cuộc hưởng ứng.

Thành phố Buôn Ma Thuột nói chung và 08 xã ngoại thành nói riêng nằm ở vùng Tây Nguyên, tốc độ đô thị hóa nhanh, có kết cấu hạ tầng kỹ thuật tương đối phát triển và được định hướng trở thành đô thị trung tâm vùng Tây Nguyên nên thu hút nhiều dự án đầu tư.

Điều kiện kinh tế - xã hội của Thành phố ở mức khá cao, là xuất phát điểm thuận lợi cho Thành phố bước vào thực hiện Chương trình, thu nhập và trình độ dân trí của nhân dân các xã ngoại thành nằm ở mức khá so với mặt bằng chung của Tỉnh là điều kiện thuận lợi để huy động nguồn lực thực hiện Chương trình. Người dân tại các vùng sản xuất cần cù, chịu khó, tin tưởng vào chủ trương của Nhà nước.

3. Khó khăn

- Trình độ dân trí vùng nông thôn nhìn chung còn thấp hơn so với mặt bằng chung của Thành phố, tỉ lệ lao động đã qua đào tạo mới đạt 66,4%, chất lượng đào tạo vẫn còn bất cập. Việc ứng dụng kiến thức được đào tạo vào sản xuất chưa được nhiều.

Đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đòi hỏi vốn đầu tư rất lớn, tuy nhiên nguồn vốn của Trung ương, Tỉnh và Thành phố có hạn, mặt khác đời sống nhân dân còn khó khăn nên huy động nguồn lực của dân cần có bước đi và lộ trình thích hợp.

Các hoạt động dịch vụ, mặc dù đã có nhiều cố gắng nhưng còn nhiều bất cập, nhất là các dịch vụ công cộng liên quan trực tiếp đến giáo dục - đào tạo, y tế, khoa học - công nghệ…

Hệ thống chính trị cơ sở ở một số xã còn bất cập; chất lượng đội ngũ công chức 1 số xã chưa đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ. An ninh trật tự xã hội ở nông thôn một số nơi vẫn còn tiềm ẩn những vấn đề bất ổn.

II. CĂN CỨ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN XÂY DỰNG “THÀNH PHỐ HOÀN THÀNH NHIỆM VỤ XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI”

1. Các văn bản của Trung ương

- Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X: 	có 01 Nghị quyết.

- Thủ tướng Chính phủ: có 10 Quyết định.

- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: có 01 Quyết định.

2. Các văn bản của tỉnh Đắk Lắk

- Tỉnh ủy Đắk Lắk: có 02 Quyết định.

- Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Lắk: có 04 Nghị quyết.

- UBND tỉnh Đắk Lắk: có 08 Quyết định.

(Phụ lục 1- Danh mục các văn bản là căn cứ triển khai thực hiện xây dựng nông thôn mới)

3. Các văn bản của thành phố Buôn Ma Thuột

- Chương trình số 05-Ctr/TU, ngày 29/12/2011 của Ban thường vụ Thành ủy về việc thực hiện Nghị quyết số 03-NQ/TU, ngày 22/4/2011 của Tỉnh ủy về xây dựng Nông thôn mới giai đoạn 2011 - 2015 và định hướng đến năm 2020;

- Kế hoạch số 79/KH-UBND, ngày 20/10/2011 UBND Thành phố về việc ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 03-NQ/TU, ngày 22/4/2011 của Tỉnh ủy về xây dựng Nông thôn mới giai đoạn 2011 - 2015 và định hướng đến năm 2020.

- Nghị quyết số 63/2014/NQ-HĐND, ngày 15/5/2014 của Hội đồng nhân dân thành phố Buôn Ma Thuột về việc xây dựng nông thôn mới thành phố Buôn Ma Thuột giai đoạn 2014 - 2020;

- Quyết định số 326/QĐ-UBND, ngày 20/1/2014 V/v phân công nhiệm vụ cho các cơ quan, đơn vị chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện CTMTQG xây dựng nông thôn mới của Thành phố Buôn Ma Thuột;

Hàng năm, Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố đều ban hành Nghị quyết để lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới.

III. KẾT QUẢ CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN XÂY DỰNG THÀNH PHỐ HOÀN THÀNH NHIỆM VỤ XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI

1. Công tác chỉ đạo, điều hành

1.1 Tổ chức bộ máy quản lý ở các cấp

* Cấp Thành phố

- Ban Thường vụ Thành ủy đã ban hành Chương trình số 05-Ctr/TU, ngày 29/12/2011 về việc thực hiện Nghị quyết số 03-NQ/TU, ngày 22/4/2011 của Tỉnh ủy về xây dựng Nông thôn mới giai đoạn 2011 - 2015 và định hướng đến năm 2020.

- UBND Thành phố ban hành quyết định số 326/QĐ-UBND ngày 20/1/2014 V/v phân công nhiệm vụ cho các cơ quan, đơn vị chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện CTMTQG xây dựng nông thôn mới của Thành phố Buôn Ma Thuột.

- UBND thành phố Buôn Ma Thuột đã ban hành Kế hoạch số 79/KH-UBND, ngày 20/10/2011 về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 03-NQ/TU, ngày 22/4/2011 của Tỉnh ủy về xây dựng Nông thôn mới giai đoạn 2011 - 2015 và định hướng đến năm 2020. Chỉ đạo tổ chức công tác khảo sát điều tra theo Bộ Tiêu chí của Quyết định 491/QĐ-TTg ngày 16/4/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Bộ Tiêu chí Quốc gia về nông thôn mới;

UBND Thành phố thành lập Ban chỉ đạo do đồng chí Chủ tịch UBND Thành phố làm Trưởng ban và 23 thành viên. Thành lập Tổ công tác gồm 07 thành viên trong đó Tổ trưởng và 01 Tổ phó là thành viên Ban chỉ đạo. Ban hành quy chế hoạt động của tổ công tác, duy trì họp thường xuyên hàng tháng để triển khai các nhiệm vụ xây dựng Nông thôn mới theo kế hoạch và theo sự chỉ đạo của Ban chỉ đạo Tỉnh.

* Cấp xã

Đảng ủy 08 xã đã chỉ đạo thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới của xã do đồng chí Bí thư Đảng ủy làm Trưởng Ban; thành lập Ban Quản lý xây dựng nông thôn mới do đồng chí Chủ tịch UBND xã làm Trưởng Ban; Thành lập Ban phát triển thôn, buôn với thành phần là cấp trưởng, già làng, đại diện các chi hội, đoàn thể, MTTQ và những người có uy tín trong thôn, buôn; Tổ chức lập Đề án xây dựng nông thôn mới và Quy hoạch nông thôn mới trình UBND Thành phố phê duyệt để làm cơ sở triển khai thực hiện Chương trình tại các xã.

Ban Chỉ đạo, Ban Quản lý các xã tập trung huy động mọi nguồn lực, vận động người dân từng bước hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới.

1.2 Công tác chỉ đạo điều hành

- Ngay từ năm 2011, công tác triển khai xây dựng NTM trên địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột đã được chỉ đạo triển khai thực hiện đồng bộ từ Thành phố đến 08 xã và từng thôn, buôn. Trên cơ sở thực hiện Nghị quyết: 03-NQ/TU, ngày 22/4/2011 của Tỉnh ủy về xây dựng NTM giai đoạn 2011 - 2015 và định hướng đến năm 2020, Ban Thường vụ Thành ủy, UBND thành phố Buôn Ma Thuột đã xác định các chỉ tiêu phấn đấu cụ thể, những nhiệm vụ trọng tâm và tập trung các biện pháp chỉ đạo thực hiện quyết liệt, đồng bộ từ Thành phố đến các xã và các thôn, buôn.

Công tác chỉ đạo của các cấp ủy Đảng trong quá trình triển khai thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới tại thành phố Buôn Ma Thuột là hết sức quan trọng, có ý nghĩa quyết định tạo sự thành công của Chương trình xây dựng nông thôn mới.

Với quyết tâm chính trị cao công tác chỉ đạo đã huy động được cả hệ thống chính trị và nhân dân cùng tham gia Chương trình xây dựng nông thôn mới. Giải pháp chỉ đạo đột phá và nổi bật đó là:

- UBMTTQ và các đoàn thể triển khai nhiều cuộc vận động xây dựng NTM: như phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư” do UBMTTQ phát động, phong trào thi đua “gia đình 5 không 3 sạch” và “xây dựng gia đình NTM” của Hội Phụ nữ, phong trào “Thanh niên chung sức xây dựng NTM” của Đoàn thanh niên, “phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau xóa đói giảm nghèo”, “phong trào nông dân xây dựng NTM” do Hội Nông dân phát động. Trên cơ sở đó, các  tổ chức đoàn thể ở 08 xã cũng đã chủ động triển khai công tác tuyên truyền như: Đoàn Thanh niên xã Hòa Phú tổ chức tuyên truyền với chủ đề “Thanh niên xã Hòa Phú chung tay xây dựng NTM”. Đoàn viên, thanh niên xã Hòa Thuận phát động phong trào tham gia phát dọn vệ sinh, phát quang đường giao thông nông thôn và trồng cây xanh với sự tham gia của 150 đoàn viên, thanh niên. Đoàn thanh niên ở xã Êa Kao phối hợp với Thành đoàn tổ chức lễ ra quân thanh niên và lồng ghép xây dựng NTM với hơn 1.000 người tham gia.

- Công an Thành phố đã tổ chức quán triệt đến toàn thể cán bộ chiến sĩ công an thành phố và công an các xã nhận thức đầy đủ tinh thần Chỉ thị số 05/CT-BCA ngày 30/3/2011 của Bộ Trưởng Bộ Công an về công tác Công an thực hiện CTMTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2012 - 2020.

- Ban Thường vụ Thành đoàn chỉ đạo Đoàn cơ sở Cơ quan chính quyền cùng với tổ nắm bắt dư luận của địa phương, tổ chức hoạt động chiếu phim kết hợp với tuyên truyền về luật giao thông đường bộ; cử 01 đồng chí Cán bộ Thành đoàn trực tiếp về tại 03 buôn Cư Mblim, buôn Kao, buôn H’ Đơk của xã Êa Kao tham gia phát động quần chúng nhằm góp phần xóa bỏ tà đạo Amí Sara.

- Đài Truyền thanh - Truyền hình thành phố, luôn dành thời lượng tuyên truyền về chương trình Chương trình xây dựng nông thôn mới; phóng viên thường xuyên đi cơ sở, thông tin kịp thời tình hình các địa phương thực hiện các tiêu chí đã đăng ký trong năm, nêu lên thực trạng và những khó khăn trong quá trình thực hiện ở cơ sở; phát hiện và nêu nhiều tấm gương người tốt việc tốt điển hình đã tham gia góp công, góp sức xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn.

- Tuyên truyền về chủ trương thành phố hỗ trợ xi măng, vận động nhân dân tham gia đóng góp kinh phí mua cát, đá, vật tư và công để làm đường bê tông, được người dân đồng tình, tích cực tham gia; Từ chương trình này đã làm thay đổi diện mạo của vùng nông thôn, nhiều thôn hiện không còn đường đất, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân đi lại…

- Hội nông dân thành phố Buôn Ma Thuột tổ chức Hội thi “Nông dân chung tay xây dựng nông thôn mới” năm 2015, gồm có 7 xã tham gia, xã Hòa Thắng đạt giải nhất. Hội Nông dân thành phố cử đội xã Hoà Thắng đại diện thành phố tham gia Hội thi “Nông dân Đắk Lắk chung tay xây dựng nông thôn mới” do Hội Nông dân tỉnh tổ chức, kết quả đạt giải nhất Hội thi.

Tóm lại thành công của công tác chỉ đạo thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới tại thành phố Buôn Ma Thuột là đã phát huy được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và đã khơi dậy được tinh thần quyết tâm của nhân dân địa phương trong đồng hành cùng chính quyền thực hiện xây dựng nông thôn mới.

2. Công tác truyền thông, đào tạo, tập huấn

2.1. Công tác truyền thông

Xác định công tác tuyên truyền xây dựng NTM là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, xuyên suốt trong quá trình xây dựng nông thôn mới. UBND thành phố đã chỉ đạo thực hiện từ thành phố đến xã, thôn, buôn, qua đó nâng cao nhận thức về mục đích, ý nghĩa và trách nhiệm của chính quyền, Mặt trận tổ quốc, các tổ chức đoàn thể, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, cán bộ và nhân dân 08 xã. Từng bước tạo được sự đồng thuận và hưởng ứng tích cực của nhân dân nhiều nơi nhân dân đã tự nguyện, tích cực tham gia xây dựng NTM. Công tác tuyên truyền được Thành phố triển khai với nhiều nội dung, giải pháp:

- Biên soạn nội dung thông tin, tuyên truyền về 19 tiêu chí NTM và các văn bản hướng dẫn liên quan đến xây dựng NTM; phát thanh tuyên truyền trên đài phát thanh của 08 xã với thời lượng 3 lần/1 tuần. Phối hợp với Đài Phát thanh truyền hình Tỉnh và Thành phố thực hiện các phóng sự, tuyên truyền về xây dựng NTM. Tổ chức nhiều hình thức tuyên truyền từ xã đến thôn, buôn thông qua các cuộc họp triển khai về NTM, lồng ghép trong các cuộc họp cấp xã, thôn buôn.

- Các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn triển khai thực hiện CTMTQG NTM của Trung ương, các Bộ ngành, của Tỉnh đều đã được Ban chỉ đạo NTM Thành phố cập nhật, hướng dẫn các xã bằng nhiều hình thức: cấp tài liệu hướng dẫn tuyên truyền và các nội dung xây dựng NTM, sổ tay Hướng dẫn xây dựng NTM của Bộ nông nghiệp và Phát triển nông thôn, sổ tay quy hoạch NTM của Bộ Xây dựng, Tiêu chuẩn - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựng NTM. Thiết lập địa chỉ email và cập nhật tất cả các văn bản hướng dẫn mới của Trung ương, của Tỉnh và thường xuyên thông tin đến các thành viên Ban chỉ đạo và 08 xã.

- Ban chỉ đạo NTM Thành phố đã tổ chức Lễ phát động thi đua xây dựng NTM; 08/08 xã tổ chức Lễ phát động thi đua xây dựng NTM với sự tham gia hưởng ứng của nhân dân các dân tộc trên địa bàn, ban hành kế hoạch và cam kết thực hiện phong trào thi đua xây dựng NTM. Các xã trên địa bàn Thành phố đã triển khai tổ chức lễ đăng ký xây dựng “Xã văn hóa NTM”.

2.2. Công tác đào tạo, tập huấn

Công tác tập huấn nâng cao nhận thức về xây dựng nông thôn mới được Thành phố quan tâm, chú trọng với nhiều nội dung, hình thức, UBND Thành phố đã tổ chức đoàn công tác gồm thường trực Ban chỉ đạo, Tổ công tác, Thường trực Thành ủy, thường trực Hội đồng nhân dân Thành phố, Ban quản lý hoặc Ban chỉ đạo Nông thôn mới ở các xã học tập kinh nghiệm xây dựng Nông thôn mới tại các xã Tam Phước, huyện Phú Ninh; xã Vũ Phúc thành phố Thái Bình; xã Hải Đường huyện Hải Hậu; xã Định Trung thành phố Vĩnh Yên.

- Tổ chức cho thành viên Ban chỉ đạo, Tổ công tác, Ban quản lý NTM 08 xã tham gia các lớp tập huấn do Trung ương, Tỉnh tổ chức; Ban chỉ đạo nông thôn mới thành phố tổ chức 01 lớp tập huấn xây dựng nông thôn mới cho cán bộ lãnh đạo chủ chốt của Thành phố và 4 lớp cho cán bộ cấp xã và thôn, buôn của 08 xã với 888 người tham dự.

Các năm qua đã tổ chức được 709 lớp tập huấn kĩ thuật, có hơn 33.800 lượt người tham gia; thực hiện 380 mô hình trình diễn; tổ chức 130 buổi hội thảo đầu bờ, có 6.300 lượt người tham dự. Trong đó chủ yếu tập trung tại các xã. Các mô hình trồng trọt và chăn nuôi đa số đều đạt kết quả, hiệu quả kinh tế của mô hình khá cao; thông qua hội thảo giới thiệu mô hình đã nâng cao nhận thức của người dân trong sản xuất; một số mô hình được nhân dân học tập và nhân ra diện rộng, đạt hiệu quả cao.

Tổ chức đào tạo nghề thực hiện được 5.700 người; mở 06 lớp đào tạo nghề với 210 lao động; tỷ lệ lao động qua đào tạo ước đạt 63,9%, lao động qua đào tạo ước đạt 44,69%, đạt 100% theo Nghị quyết đề ra; phối hợp tuyên truyền vận động được 36 lao động tham gia xuất khẩu lao động; Số lao động thất nghiệp và thiếu việc làm có 4.083/189.554 người, chiếm 2,15% trên tổng số lực lượng lao động.

3. Kết quả huy động nguồn lực xây dựng nông thôn mới trên địa bàn 08 xã của Thành phố

Tổng kinh phí đã thực hiện: 1.662.465,4 triệu đồng, trong đó:

- Ngân sách Trung ương 37.310,5 triệu đồng, chiếm 2,24%

- Ngân sách tỉnh và Thành phố 678.993,2 triệu đồng, chiếm 40,84%

- Ngân sách xã: 25.295 triệu đồng, chiếm 1,52%

- Doanh nghiệp 28.440 triệu đồng, chiếm 1,71%

- Nhân dân đóng góp 837.980,7 triệu đồng, chiếm 50,41%

- Nguồn khác và tín dụng 54.446 triệu đồng, chiếm 3,28%

(Nguồn vốn vay tín dụng của 8 xã tại các ngân hàng ước khoản 14.711.074 triệu đồng, tuy nhiên Ngân hàng Nhà nước chỉ tổng hợp số liệu chung từ cấp huyện trở lên, vì vậy Văn phòng Điều phối nông thôn mới Thành phố tổng hợp chung của 8 xã, không có số liệu chi tiết riêng của từng xã).

IV. KẾT QUẢ XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI CỦA THÀNH PHỐ BUÔN MA THUỘT

1. Số xã đạt chuẩn nông thôn mới theo quy định

- Tổng số xã trên địa bàn Thành phố: 08 xã

- Số xã đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới: 08 xã (có danh sách và Quyết định công nhận của UBND tỉnh Đắk Lắk kèm theo).

| STT | Xã | Năm đạt chuẩn công nhận | Số Quyết định công nhận đạt chuẩn |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Xã Êa Kao | 2014 | Quyết định số 64/QĐ-UBND, ngày 08/01/2015. |
| 2 | Xã Hòa Thuận | 2014 | Quyết định số 64/QĐ-UBND, ngày 08/01/2015. |
| 3 | Xã Hòa Thắng | 2015 | Quyết định số 3060/QĐ-UBND, ngày 18/11/2015. |
| 4 | Xã Êa Tu | 2016 | Quyết định số 59/QĐ-UBND, ngày 09/01/2017. |
| 5 | Xã Hòa Xuân | 2016 | Quyết định số 60/QĐ-UBND, ngày 09/01/2017. |
| 6 | Xã Cư ÊBur | 2017 | Quyết định số 400/QĐ-UBND, ngày 13/02/2018. |
| 7 | Xã Hòa Khánh | 2017 | Quyết định số 401/QĐ-UBND, ngày 13/02/2018. |
| 8 | Xã Hòa Phú | 2018 | Quyết định số 3602/QĐ-UBND, ngày 28/12/2018. |

- Tỷ lệ xã đạt chuẩn nông thôn mới: 100%.

2. Một số kết quả chủ yếu xây dựng nông thôn mới của các xã

2.1. Công tác lập, tổ chức thực hiện quy hoạch (tiêu chí số 1)

Hiện nay, 08/08 xã có quy hoạch nông thôn mới được lập theo quy định tại Thông tư liên tịch số 13/2011/TTLT-BXD-BNNPTNT-BTN&MT, ngày 28/10/2011 của liên Bộ: Bộ Xây dựng - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Bộ Tài nguyên và Môi trường, quy định việc lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch xây dựng xã nông thôn mới và đã được UBND Thành phố Buôn Ma Thuột đã phê duyệt.

Qua quá trình 7 năm tổ chức thực hiện quy hoạch tại 8 xã nông thôn mới đều có điều chỉnh quy hoạch nhằm đáp ứng yêu cầu sản xuất, hiện đại hoá nông nghiệp nông thôn, phát triển nông thôn gắn hài hòa với phát triển đô thị và quá trình đô thị hóa, bảo vệ cảnh quan môi trường, bảo vệ tính liên kết vùng với các quy hoạch chuyên ngành khác, bảo đảm chất lượng, phù hợp với đặc điểm tự nhiên, kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng của địa phương.

Hiện tại đã có 08/08 xã đạt tiêu chí Quy hoạch.

(Phụ lục số 4- Kết quả thực hiện tiêu chí Quy hoạch)

2.2 Xây dựng cơ sở hạ tầng thiết yếu

2.2.1 Về giao thông (tiêu chí số 2)

Các xã ngoại thành nối với trung tâm qua các tuyến đường Quốc lộ trọng yếu và các trục đường chính của Thành phố như: Quốc lộ 14, Quốc lộ 26, Quốc lộ 27, đại lộ Đông Tây, đường tránh phía tây...nhìn chung, hệ thống đường giao thông trên địa bàn Thành phố đảm bảo kết nối tới 8 xã ngoại thành, rất thuận tiện cho phát triển kinh tế - xã hội, dân sinh.

Tuy nhiên, tại thời điểm triển khai Chương trình nông thôn mới 08/08 xã không đạt tiêu chí giao thông. Vì vậy, trong quá trình triển khai, Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn của Thành phố đã xác định phát triển giao thông nông thôn là khâu đột phá quan trọng nhất, góp phần phát triển kinh tế xã hội ở địa phương, đáp ứng yêu cầu của người dân cũng như tạo điều kiện hoàn thành các tiêu chí khác nên được chú trọng đầu tư, người dân đồng tình tự nguyện thực hiện.

Trong hơn 07 năm qua, bên cạnh việc đầu tư cứng hóa các tuyến đường, nhân dân đã tự nguyện hiến 77.158 m2  đất, cây trồng, vật kiến trúc và 31.633 ngày công lao động để mở rộng, nâng cấp các tuyến đường thôn, buôn theo quy hoạch đảm bảo kết nối giao thông thông suốt, tạo thuận lợi trong việc đi lại nhất là lưu thông hàng hóa và phục vụ sản xuất trên địa bàn ngày càng tốt hơn.

Hiện tại đã có 08/08 xã đạt tiêu chí Giao thông

(Phụ lục số 5- Kết quả thực hiện tiêu chí Giao thông)

2.2.2 Về Thủy lợi (Tiêu chí số 3)

Công tác thủy lợi được các địa phương quan tâm chỉ đạo tích cực, diện tích đất sản xuất nông nghiệp được tưới và tiêu nước chủ động đạt 82% (tăng 8% so với năm 2013) góp phần quan trọng trong việc phát triển sản xuất nông nghiệp, ổn định đời sống nhân dân tại các xã nông thôn. Trong những năm qua, đã đầu tư 14 công trình thủy lợi nâng cấp, kiến cố hóa được hơn 6,5 km kênh.

Hiện tại đã có 08/08 xã đạt tiêu chí thủy lợi

(Phụ lục số 6- Kết quả thực hiện tiêu chí Thủy lợi)

2.2.3 Về Điện (Tiêu chí số 4)

Mặc dù theo đánh giá ban đầu năm 2013 có 07/08 xã của thành phố Buôn Ma Thuột đạt tiêu chí về điện. Tuy nhiên, những năm qua bằng nguồn kinh phí từ ngành điện và dân đóng góp đã đầu tư ..... công trình để nâng cấp, mở rộng hệ thống điện trung, hạ áp nông thôn góp phần nâng cao tỷ lệ hộ dân sử dụng điện thường xuyên an toàn. Trên địa bàn 08 xã có 218 trạm biến áp; 166,4 km đường dây trung thế; 416,3 km đường dây hạ thế được xây dựng theo quy hoạch. Đến nay tỷ lệ hộ dân nông thôn sử dụng điện thường xuyên, an toàn theo xác nhận của ngành điện là 30.596/30.596 hộ, đạt 100%.

Tuy nhiên, những năm qua bằng nhiều nguồn kinh phí từ các dự án Chính phủ, ngành điện, doanh nghiệp và nhân dân tự đóng góp ... đã đầu tư, cải tạo và nâng cấp hàng chục công trình, hạng mục công trình điện để phục vụ đảm bảo đời sống sinh hoạt và sản xuất của người dân trên địa bàn. Hàng năm, ngành điện đã đầu tư, cải tạo và mở rộng phạm vi cấp điện của lưới điện trung hạ áp nông thôn, góp phần đưa tỷ lệ hộ sử dụng điện an toàn và hiệu quả đạt 100%.

Hiện tại đã có 08/08 xã đạt tiêu chí Điện

(Phụ lục số 7- Kết quả thực hiện tiêu chí Điện)

2.2.4 Về trường học (Tiêu chí số 5)

Trên địa bàn 08 xã có 42 trường (09 trường mầm non, mẫu giáo; 23 trường tiểu học; 10 trường trung học cơ sở). Trong những năm qua đã xây dựng mới .... trường; nâng cấp, mở rộng theo hướng đạt chuẩn Quốc gia về cơ sở vật chất và thiết bị dạy học là .... trường. Hiện nay, số trường học đạt chuẩn Quốc gia về cơ sở vật chất và thiết bị dạy học là 36/42 trường (trong đó: mầm non 08/09 trường, tỉ lệ 88,8%; tiểu học 19/23 trường, tỉ lệ 82,6%; THCS 09/10 trường, tỉ lệ 90%), đạt tỷ lệ 85,7%.

Trong số 06/42 trường học còn lại (chiếm 14,3 %) đều có đủ cơ sở vật chất và thiết bị dạy học tối thiểu theo quy định, đảm bảo khá tốt cho việc dạy và học (không có trường hợp phòng học tạm, phòng bán kiên cố và tình trạng học 3 ca trong ngày).

Hiện tại đã có 08/08 xã đạt tiêu chí Trường học

(Phụ lục số 8- Kết quả thực hiện tiêu chí Trường học)

2.2.5 Về cơ sở vật chất Văn hóa (Tiêu chí số 6)

Trong những năm qua, cơ sở vật chất văn hóa được quan tâm đầu tư theo quy hoạch và đạt chuẩn nông thôn mới. Đến nay đã 08/08 xã có Trung tâm văn hóa - Thể thao đạt chuẩn theo quy định; sân bóng đá cụm xã đạt chuẩn; 100% xã có nhà văn hóa - khu thể thao và nơi sinh hoạt văn hóa, thể thao cộng đồng, có điểm vui chơi, giải trí cho người cao tuổi và trẻ em; 100% xã có xây dựng kế hoạch và triển khai tổ chức tập bơi cho trẻ em vào dịp nghỉ hè. Cơ sở vật chất văn hóa tại các xã nông thôn mới đã đáp ứng được nhu cầu sinh hoạt, vui chơi, giải trí của người dân nông thôn.

Việc phát huy hiệu quả đầu tư các cơ sở vật chất văn hóa đã đem lại hiệu quả thiết thực, góp phần hoàn thành mục tiêu Nghị quyết về Chương trình xây dựng nông thôn mới, tạo khí thế vui tươi, phấn khởi, phát triển đời sống văn hóa tinh thần của người dân nông thôn

Hiện tại đã có 08/08 xã đạt tiêu chí cơ sở vật chất Văn hóa

(Phụ lục số 9- Kết quả thực hiện tiêu chí Cơ sở vật chất văn hóa)

2.2.6 Về cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn (Tiêu chí số 7)

Tại thời điểm năm 2013 có 02 xã đạt tiêu chí về Chợ nông thôn, quá trình đầu tư xây dựng, nâng cấp cho đến nay trên địa bàn 08 xã có 09 chợ hạng III, 01 điểm họp chợ. Trong hoạt động kinh doanh thương mại, các chợ đều đạt chuẩn về công trình kỹ thuật, bộ máy quản lý điều hành chợ...theo đúng quy định hiện hành.

Ngoài hệ thống Chợ, hoạt động thương mại còn có hệ thống cửa hàng bán lẻ, được đầu tư chủ yếu bằng nguồn vốn tư nhân, cung ứng các loại hàng hóa phục vụ nhu cầu thiết yếu của người dân như: lương thực, thực phẩm, vật liệu xây dựng, đồ gỗ mỹ nghệ, thức ăn chăn nuôi, vật tư nông nghiệp và hàng tiêu dùng khác…

Hệ thống hạ tầng thương mại nông thôn là đầu mối quan trọng góp phần tiêu thụ hàng hóa nông sản của địa phương và cung cấp hàng hóa đưa về nông thôn đáp ứng nhu cầu mua sắm, tiêu dùng của người dân.

Hiện tại đã có 08/08 xã đạt tiêu chí cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn.

(Phụ lục số 10 - Kết quả thực hiện tiêu chí Cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn)

2.2.7 Về thông tin và truyền thông (Tiêu chí số 8)

Tiêu chí về thông tin và truyền thông luôn được quan tâm đầu tư, đã được triển khai đồng bộ đến 08/08 xã thuộc Thành phố, kết quả cụ thể như sau:

- Hệ thống Đài Truyền thanh cơ sở được trang bị và hoạt động tốt, trung bình mỗi xã có 27 cụm loa phát thanh để phục vụ công tác tuyên truyền các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước.

- 08 xã đều có điểm bưu điện văn hóa xã hoạt động tốt để phục vụ nhân dân. Hiện nay, UBND Thành phố đã chọn 03 điểm bưu điện văn hóa xã (CưÊBur, EaKao, Hòa Phú) để triển khai tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích, phục vụ nhân dân trong việc giải quyết các thủ tục hành chính.

- Hệ thống thông tin liên lạc được thông suốt, 100% các xã đều có đường internet cáp quang tốc độ cao, phục vụ thông tin liên lạc của nhân dân trên địa bàn.

- Tại UBND các xã, công tác ứng dụng công nghệ thông tin cũng đã được quan tâm triển khai ứng dụng, 100% các xã đã sử dụng phần mềm quản lý văn bản và điều hành để gửi nhân văn bản và chỉ đạo điều hành, 100% các xã đều có bộ phận một cửa điện tử liên thông để tiếp nhận và giải quyết các thủ tục hành chính phục vụ nhân dân.

Hiện tại 08/08 xã đạt tiêu chí thông tin và truyền thông

(Phụ lục số 11- Kết quả thực hiện tiêu chí Thông tin và Truyền thông)

2.2.8 Về nhà ở dân cư (Tiêu chí số 9)

Tại thời điểm bắt đầu thực hiện Chương trình có 02/08 xã đạt tiêu nhà ở nông thôn. Trong quá trình chỉ đạo và tổ chức thực hiện Chương trình, cấp ủy Đảng và chính quyền xác định tiêu chí Nhà ở dân cư là tiêu chí quan trọng góp phần xây dựng bộ mặt nông thôn và nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân. Chính quyền địa phương phối hợp với Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội đã tích cực vận động người dân chủ động xây dựng, chỉnh trang nhà cửa và các công trình phụ đảm bảo vệ sinh, gọn gàng, sạch sẽ.

Kết quả đã xây dựng mới và nâng cấp, sửa chữa được 455 căn nhà tạm, dột nát (trong đó: hỗ trợ 81 căn hộ nghèo theo chương trình 167 giai đoạn 2,  60 căn cho người có công và nhân dân tự xây dựng mới, nâng cấp, sửa chữa nhà ở là 314). Đến nay, trên địa bàn 08/08 xã không còn hộ dân sống trong nhà tạm, nhà dột nát, đời sống vật chất, tinh thần của người dân từng bước được nâng lên.

Hiện tại đã có 08/08 xã đạt tiêu chí nhà ở dân cư.

(Phụ lục số 12- Kết quả thực hiện tiêu chí Nhà ở dân cư)

2.3. Phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân

Trên lĩnh vực nông nghiệp, thủy sản: Thành phố xác định xây dựng nông thôn mới với mục tiêu cơ bản là nâng cao thu nhập ổn định cuộc sống cho người dân các xã. Xây dựng và thực hiện kế hoạch sản xuất nông nghiệp phát triển theo hướng hàng hóa với năng suất, chất lượng ngày càng tăng, khai thác hiệu quả tiềm năng đất đai, nâng cao thu nhập trên 1 đơn vị diện tích.

Chú trọng chuyển nền sản xuất nông nghiệp nhỏ lẻ sang thâm canh, sản xuất hàng hóa quy mô tập trung gắn với an toàn vệ sinh thực phẩm, bảo vệ môi trường, nâng cao giá trị sản phẩm.

Trên địa bàn Thành phố đã có 10 tổ chức, cá nhân sản xuất được cấp giấy chứng nhận VietGAP trên rau và quả với diện tích 20 ha; 01 tổ chức được cấp giấy chứng nhận thương mại Công Bằng và tham gia chuỗi cung ứng sản phẩm thực phẩm an toàn cho các sản phẩm rau củ quả, thịt heo; có 7.779 ha cà phê có áp dụng khoa học kỹ thuật, 3.338,8 ha cà phê được chứng nhận đạt tiêu chuẩn 4C; có 205 trang trại chăn nuôi heo, gà liên kết với Công ty cổ phần CP Việt Nam, Công ty Bình Minh theo hình thức chăn nuôi gia công (115 trang trại chăn nuôi theo công nghệ cao an toàn sinh học), góp phần nâng cao thu nhập cho người dân; Giá trị sản phẩm thu hoạch trên một đơn vị diện tích đất trồng trọt và nuôi trồng thủy sản đến nay là 110 triệu đồng/ha/năm (theo giá hiện hành), so với năm 2013 là 88,4 triệu đồng/ha/năm, sản phẩm thu hoạch tăng khoảng 21,6 triệu đồng.

Đa số các mô hình sản xuất nông nghiệp trên đều ứng dụng các quy trình sản xuất đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm: chương trình “3 giảm,3 tăng”; quản lý dịch hại tổng hợp IPM; tiêu chuẩn VietGAp; hỗ trợ nông dân trồng lúa theo hướng cơ giới hóa nông nghiệp từ khâu làm đất đến thu hoạch... nhằm nâng cao năng suất lao động, giảm chi phí sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân.

Trên lĩnh vực công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp

Đặc trưng từ thế mạnh của vùng nông thôn Thành phố, có vùng nguyên liệu lợi thế về sản phẩm nông sản, ưu tiên tập trung, khai thác tiềm năng sẵn có để phát triển ngành công nghiệp trọng điểm: Chế biến cà phê; cao su; hồ tiêu; ca cao; bơ… địa bàn xã Hòa Phú có Khu công nghiệp Hòa Phú, diện tích 181 ha, sản xuất trong các lĩnh vực: Gạch bê tông không nung, phân bón, chế biến nông sản, cà phê bột, cà phê hòa tan, chỉ thun, chiếc nạp ga, luyện cán thép, mộc dân dụng, luyện các thép, cơ khí… đã đem lại sự phát triển cho ngành công nghiệp – TTCN nông thôn, giải quyết việc làm cho trên 1.000 lao động của vùng nông thôn.

Cụm Công nghiệp Hòa Xuân, diện tích 49,8 ha, đã được phê duyệt triển khai vào năm 2021, để thu hút đầu tư phát triển sản xuất công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp khu vực nông thôn, góp phần xây dựng nông thôn mới, giải quyết cho hơn 3.000 lao động của vùng nông thôn.

Ngành chế biến nông sản hoạt động tương đối ổn định và kéo theo nhóm ngành sản xuất các thiết bị chế biến nông sản phát triển tốt, các ngành nghề sản xuất ra sản phẩm chính như: Sản xuất cà phê bột, chế biến cà phê nhân, điều, gạo, ngô, xay xát… sản xuất đồ gỗ. Nhóm ngành nghề này đã nâng cao giá trị chế biến hàng nông sản đã đáp ứng được tiêu dùng.

Các cơ sở công nghiệp nông thôn phát triển mạnh gồm các ngành nghề: sửa chữa và sản xuất các thiết bị, máy móc phục vụ nông, lâm nghiệp, cơ khí chế tạo, đã sản xuất được các thiết bị chế biến nông sản như: Xát vỏ cà phê quả khô và tươi, sấy, rang xay cà phê, tách hạt tiêu, lúa, ngô, bóc vỏ đậu đỗ các loại.

- Ngành nghề thủ công mỹ nghệ, làng nghề truyền thống, gồm các sản phẩm như: dệt thổ cẩm, mây tre đan, gỗ mỹ nghệ, đá cảnh… nhóm sản phẩm này khá đa dạng, có tính nghệ thuật cao phục vụ cho các hoạt động du lịch và nhu cầu trong và ngoài tỉnh.

Trên lĩnh vực thương mại - dịch vụ: Hoạt động thương mại - dịch vụ từng bước phát triển cả về số lượng, chất lượng và quy mô hoạt động, thị trường hàng hóa đa dạng, đáp ứng nhu cầu người tiêu dùng. 08 xã có 09 chợ, 31 HTX dịch vụ nông nghiệp, phi nông nghiệp, đã giải quyết việc làm cho hàng nghìn lao động. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ toàn Thành phố năm 2018 đạt 37.191 tỷ đồng, tăng 1,97 lần so với năm 2013.

2.3.1 Về thu nhập (Tiêu chí số 10)

Thu nhập bình quân đầu người của người dân các xã tăng liên tục qua các năm, cụ thể: năm 2016 đạt 25,3 triệu đồng/người, năm 2017 đạt 27,5 triệu đồng/người, năm 2018 đạt 36,6 triệu đồng/người. Để đạt được kết quả trên, đó là nhờ sự quan tâm chỉ đạo tập trung vào các giải pháp nâng cao thu nhập như: cho vay các nguồn vốn ưu đãi, chuyển dịch cơ cấu kinh tế đúng hướng và tiếp cận hiệu quả các dự án, cơ cấu sản xuất trong nông nghiệp phù hợp với tình hình thực tế tại các xã, các ngành nghề phi nông nghiệp ở các xã phát triển khá đã góp phần tạo thêm việc làm và nâng cao thu nhập, góp phần làm cho đời sống người dân tại các xã ngày càng được cải thiện.

Hiện tại đã có 08/08 xã đạt tiêu chí Thu nhập.

(Phụ lục số 13- Kết quả thực hiện tiêu chí Thu nhập)

2.3.2 Về hộ nghèo (Tiêu chí số 11)

Năm 2013, tỷ lệ hộ nghèo bình quân trên địa bàn 08 xã là 2,9%, qua hơn 07 năm thực hiện bằng việc triển khai đồng bộ các giải pháp hỗ trợ phát triển kinh tế, giảm nghèo thông qua các dự án phát triển sản xuất, tạo điều kiện cho các hộ vay vốn ngân hàng và các nguồn vốn khác; tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật, đào tạo nghề cho lao động nông thôn; thực hiện các chương trình an sinh xã hội (hỗ trợ mua thẻ BHYT, xây nhà cho các đối tượng chính sách) cùng với sự quan tâm hỗ trợ, giúp đỡ của cộng đồng đã giải quyết cơ bản những vấn đề bức xúc của hộ nghèo, cận nghèo… Vì vậy, công tác giảm nghèo đã đạt được kết quả rất đáng khích lệ. Hiện tại, tỷ lệ hộ nghèo đa chiều tại 08 xã (đã trừ 64 hộ nghèo thuộc diện bảo trợ xã hội) là 503 hộ/29.509 hộ, chiếm tỷ lệ 1,7 %.

Hiện tại đã có 08/08 xã đạt tiêu chí hộ nghèo

(Phụ lục số 14- Kết quả thực hiện tiêu chí Hộ nghèo)

2.3.3 Về lao động có việc làm (Tiêu chí số 12)

Thành phố luôn quan tâm đến giải quyết việc làm cho người dân nông thôn, tạo mọi điều kiện thuận lợi trong việc nâng cao tỷ lệ lao động có việc làm. Bên cạnh đó, các chương trình giảm nghèo, đào tạo nghề được triển khai góp phần giúp các xã đạt tiêu chí Lao động có việc làm trong xây dựng nông thôn mới. Đồng thời, cũng tạo cơ hội cho người dân nông thôn có việc làm lâu dài, ổn định và nâng cao đời sống cho người dân nông thôn. Tỷ lệ người có việc làm của 08 xã là 71.554/75.216 người, đạt tỷ lệ 95,1%.

Hiện tại đã có 08/08 xã đạt tiêu chí lao động có việc làm

(Phụ lục số 15- Kết quả thực hiện tiêu chí Lao động có việc làm).

2.3.4 Về tổ chức sản xuất (Tiêu chí số 13)

Thành phố tập trung đẩy mạnh phát triển sản xuất gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp, chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững.

- Về số lượng Hợp tác xã (HTX): Toàn Thành phố có 107 HTX hoạt động theo Luật Hợp tác xã năm 2012, bao gồm các lĩnh vực: 24 HTX nông nghiệp, 17 HTX vận tải, 9 HTX Thương mại – Dịch vụ, 3 Công nghiệp –TTCN, 05 HTX Quỹ tín dụng nhân dân (trong đó có 32 HTX trên địa bàn 08 xã). Tổng số vốn hoạt động của các HTX là 140 tỷ đồng, trong đó vốn điều lệ HTX là 0,5 tỷ đồng. Tổng số thành viên đăng ký hoạt động theo Luật HTX năm 2012 là 14.994 thành viên; tổng số lao động làm việc trong HTX là 535 lao động. Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018 cụ thể:

+ Vốn hoạt động bình quân: 0,5 tỷ đồng/HTX;

+ Doanh thu bình quân của HTX là: 200 triệu đồng/năm;

+ Lợi nhuận bình quân của HTX là: 70 triệu đồng/HTX/năm;

+ Thu nhập bình quân của người lao động thường xuyên trong HTX từ 3 triệu đồng/người/tháng.

- Về số lượng Tổ hợp tác (THT): Có 21 THT với 210 tổ viên, có quy mô diện tích sản xuất là 20 ha.

Nhìn chung, các HTX v  à THT nông nghiệp, thương mại dịch vụ đã phục vụ tốt nhu cầu của các thành viên và các hộ nông dân về dịch vụ cơ giới hóa trong khâu làm đất, thu hoạch, cung ứng giống, vật tư nông nghiệp và bước đầu liên kết với doanh nghiệp thu mua, tiêu thụ nông sản cho người dân.

Hàng năm, Hội đồng Quản trị và các Tổ Hợp tác đều được tham gia tập huấn nâng cao về công tác quản trị, về chuyển giao tiến bộ khoa học công nghệ trong sản xuất nông nghiệp, về sử dụng thuốc bảo vệ thực vật đảm bảo an toàn…

Trên địa bàn các xã có nhiều mô hình ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất mang lại hiệu quả kinh tế cao: mô hình cà phê – bơ: thu nhập 307 triệu đồng/ha, lãi 210 – 230 triệu đồng, mô hình cà phê xen sầu riêng, thu nhập 310 triệu đồng/ha, lãi 200 – 210 triệu đồng và có mô hình lãi hơn 600 triệu đồng/ha, ngoài ra các hộ nông dân đã triển khai các chuỗi liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm theo chuỗi từng ngày làm nông thôn sản của Thành phố như: mô hình liên kết sản xuất cà phê bền vững theo tiêu chuẩn 4C, UTZ giữa nông dân với các công ty: Công ty TNHH Hoàng Quyến, Công ty cà phê 2/9, Công ty cà phê ĐăkMan Việt Nam, Công ty Nestle Việt Nam Tây Nguyên tại các xã Cư Êbur, Êa Tam, Ea Kao, Ea Tu, Hoà Khánh và Hoà Thắng (với diện tích 2.302,8 ha lợi nhuận cao hơn so với các hộ dân không liên kết khoảng 20 triệu đồng/ha), mô hình liên kết trong chăn nuôi heo, gà, liên kết có 127 trang trại chăn nuôi heo gà liên kết với công ty cổ phần CP Việt Nam, công ty Bình Minh theo hình thức chăn nuôi gia công.

Hiện tại đã có 08/08 xã đạt tiêu chí Tổ chức sản xuất.

(Phụ lục số 16- Kết quả thực hiện tiêu chí Tổ chức sản xuất)

2.4. Về phát triển giáo dục, y tế, văn hóa và bảo vệ môi trường

2.4.1 Về giáo dục và đào tạo (tiêu chí số 14)

Trong những năm qua, giáo dục và đào tạo Thành phố đã có bước phát triển toàn diện về mọi mặt, mạng lưới trường học, quy mô giáo dục đào tạo tiếp tục phát triển ở tất cả các cấp học.

- Công tác phổ cập giáo dục:

+ Phổ cập giáo dục mầm non trẻ 5 tuổi: có 08/08 xã được công nhận đạt chuẩn;

+ Xóa mù chữ: có 08/08 xã được công nhận đạt chuẩn (trong đó: có 7 xã đạt mức độ 2 và 01 xã mức độ 1);

+ Phổ cập giáo dục tiểu học: có 08/08 xã được công nhận đạt chuẩn mức độ 3;

+  Phổ cập giáo dục trung học cơ sở: có 08/08 xã được công nhận đạt chuẩn (trong đó: có 05 xã đạt mức độ 3 và 03 xã mức độ 2);

- Tỷ lệ lao động qua đào tạo có việc làm 28.020/73.334 người, đạt 38%.

Hiện tại đã có 08/08 xã đạt tiêu chí Giáo dục và Đào tạo.

(Phụ lục số 17- Kết quả thực hiện tiêu chí Giáo dục và Đào tạo)

2.4.2 Về Y tế (tiêu chí số 15).

Các hoạt động về chăm sóc sức khoẻ nhân dân được tăng cường, các chỉ tiêu về chăm sóc sức khoẻ nhân dân hàng năm được thực hiện đạt và vượt chỉ tiêu đề ra. Công tác phòng chống dịch bệnh, thực hiện các chương trình dự án về y tế được các cấp ủy đảng, chính quyền quan tâm chỉ đạo.

Năm 2018, 08/08 xã duy trì đạt Bộ tiêu chí quốc gia về y tế giai đoạn 2014 – 2020, cơ sở vật chất, trang thiết bị, nhân lực y tế được quan tâm đầu tư. Chất lượng khám, chữa bệnh ngày càng được cải thiện và nâng cao, nhất là đối với những đối tượng chính sách, đối tượng có thẻ bảo hiểm y tế và trẻ em dưới 6 tuổi.

Tỷ lệ người dân tham gia Bảo hiểm y tế của 8 xã qua các năm từ 2015 đến hết năm 2018 không ổn định (năm 2015 đạt 77,4%; năm 2016 đạt 73,8%; năm 2017 đạt 77,5%; năm 2018 đạt 71,1%), nguyên nhân do từ năm 2015 các xã vùng thoát khó khăn của Thành phố không còn hưởng chế độ Bảo hiểm y tế và người dân các hộ dân tộc thiểu số trên địa bàn đặc biệt 5 xã thoát vùng khó khăn chưa ý thức được cần tham gia Bảo hiểm y tế đã ảnh hưởng đến kết quả triển khai Bảo hiểm y tế trên địa bàn.

Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng thể thấp còi của 8 xã đạt theo yêu cầu của Bộ tiêu chí, tỷ lệ suy dinh dưỡng thấp còi của trẻ em giảm dần qua các năm (năm 2015 đạt 15,86%; năm 2016 đạt 15,05%; năm 2017 đạt 14,38%; 2018 đạt 14,3%).

Hiện tại đã có 08/08 xã đạt tiêu chí y tế.

(Phụ lục số 18- Kết quả thực hiện tiêu chí Y tế)

2.4.3 Về văn hóa (tiêu chí số 16).

Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trên địa bàn không ngừng được chú trọng, nâng cao về chất lượng, tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền thông qua nhiều biện pháp, hình thức phù hợp như: lồng ghép họp tổ, nhóm, liên gia kết hợp tuyên truyền vận động qua các hệ thống thông tin đại chúng, xây dựng các chương trình văn nghệ thông tin lưu động, 08 panô tại 08 xã về việc xây dựng xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới, tổ chức Hội thi câu lạc bộ gia đình hạnh phúc, tổ chức xây dựng nhiều phóng sự, tin bài trên Đài Truyền Thanh – Truyền hình và Trang thông tin điện tử Thành phố.

Các xã đều thành lập được các câu lạc bộ văn hóa, văn nghệ; thể dục thể thao; các điểm sinh hoạt, vui chơi cho trẻ em … diễn ra sôi nổi, rộng khắp, nội dung phong phú, đa dạng, thiết thực tạo không khí vui tươi phấn khởi trong nhân dân, phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị của địa phương, nâng cao đời sống tinh thần của người dân.

Bên cạnh đó, Thành phố đã đưa các chỉ tiêu về xây dựng gia đình văn hóa, thôn, buôn văn hóa; xã đạt chuẩn nông thôn mới vào phong trào thi đua xây dựng nếp sống văn minh đô thị gắn với cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới từng bước làm chuyển biến nhận thức, tạo dựng sự đồng thuận, nâng cao ý thức trách nhiệm của từng hộ gia đình, động viên các tầng lớp nhân dân ủng hộ, hưởng ứng và tham gia thực hiện tốt về nội dung, yêu cầu, tiêu chuẩn xây dựng “Gia đình văn hóa” và “thôn, buôn văn hóa”, “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới” và biểu dương, tôn vinh các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong việc thực hiện phong trào.

Hiện tại đã có 08/08 xã đạt tiêu chí văn hóa; tỷ lệ thôn, buôn đạt danh hiệu văn hóa hằng năm đạt trên 70%.

(Phụ lục số 19- Kết quả thực hiện tiêu chí Văn hóa)

2.4.4 Về môi trường và an toàn thực phẩm (tiêu chí số 17)

Trong những năm qua gắn với triển khai thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới, công tác quản lý, bảo vệ môi trường, nâng cao sức khỏe cho người dân được các cấp ủy Đảng, chính quyền và đoàn thể chính trị xã hội đặc biệt quan tâm. Tích cực vận động nhân dân, các hộ gia đình, cơ sở sản xuất kinh doanh thường xuyên thực hiện các hoạt động thu gom rác thải, cải tạo cảnh quan trên các tuyến đường, ngõ, xóm và giữ gìn môi trường sống, chỉnh trang vườn, nhà, hàng rào, cổng, ngõ…

- Về nước sạch nông thôn đạt chuẩn Quốc gia: Tại 08 xã được đầu tư hệ thống cấp nước do Công ty TNHH MTV cấp nước và Đầu tư xây dựng Đắk Lắk  quản lý và phục vụ tốt nhu cầu nước sinh hoạt của người dân. Trên địa bàn 08 xã số hộ sử dụng nước hợp vệ sinh đảm bảo không màu, không mùi, không vị lạ, không chứa thành phần gây ảnh hưởng đến sức khoẻ con người, có thể dùng để ăn uống sau khi đun sôi tính chung cho toàn 08 xã là: 29.950/29.950 hộ, đạt 100%, trong đó tỷ lệ người dân sử dụng nước sạch từ nhà máy nước tập trung đạt 59,63% (17.859 hộ).

- Về tỷ lệ cơ sở sản xuất, kinh doanh, hoạt động của làng nghề đảm bảo quy định về môi trường: trên địa bàn 08 xã có 2.353/2.486 đạt 94,65% cơ sở sản xuất, kinh doanh thuộc đối tượng lập hồ sơ môi trường, trong đó:

+ 16 cơ sở đã được phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường, đề án bảo vệ môi trường chi tiết; 268 cơ sở được xác nhận cam kết bảo vệ môi trường hoặc đề án bảo vệ môi trường đơn giản;

+ Các cơ sở sản xuất, kinh doanh có phát sinh chất thải nguy hại đều có đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại và quản lý chất thải nguy hại theo quy định;

+ Các đối tượng nộp phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp đều nộp phí theo quy định.

Nhìn chung, cơ sở sản xuất, kinh doanh trên bàn 8 xã đều có đăng ký các hồ sơ, thủ tục về môi trường và thực hiện theo hồ sơ môi trường đã được phê duyệt, có giải pháp xử lý chất thải phát sinh trong quá trình hoạt động.

- Về xây dựng cảnh quan, môi trường sáng- xanh- sạch- đẹp: Cảnh quan, môi trường trên địa bàn 08 xã đảm bảo xanh - sạch - đẹp, an toàn. Hàng năm vào các dịp hưởng ứng ngày Môi trường thế giới, tuần lễ, tháng cao điểm bảo vệ môi trường do Trung ương và tỉnh phát động, UBND Thành phố và UBND các xã đều tổ chức các hoạt động tuyên truyền giáo dục nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân và cộng đồng về công tác bảo vệ môi trường; Mặt trận Tổ quốc phối hợp với các đoàn thể phát động các phong trào như: trồng cây, làm vệ sinh môi trường, thu gom rác thải, khơi thông dòng chảy, nạo vét ao hồ, kênh mương, nhằm bảo vệ cảnh quan môi trường xanh - sạch - đẹp, được nhân dân hưởng ứng nhiệt tình.

Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không 3 sạch” và phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”, góp phần thực hiện tiêu chí số 17 về Môi trường và an toàn thực phẩm, cụ thể:

+ Các Hội cơ sở tích cực triển khai các giải pháp thực hiện cuộc vận động "Xây dựng gia đình 5 không 3 sạch” gắn với xây dựng nông thôn mới; các cấp hội phối hợp tổ chức được 136 buổi truyền thông về vệ sinh môi trường thu hút trên 5.500 hội viên, phụ nữ tham gia, qua đó hướng dẫn hội viên phụ nữ chuyển đổi cơ cấu, cây trồng, vật nuôi thích ứng với biến đổi khí hậu, sử dụng sản phẩm thân thiện với môi trường, hạn chế sử dụng túi nilon, nguyên liệu, nhiên liệu có phát sinh khí thải gây ô nhiễm môi trường…

+ Vận động 87 quán ăn trang bị thùng đựng rác, vận  động hộ gia đình tại 8 xã đào 754 hố xử lý rác thải và phối hợp với Ngân hàng CSXH hỗ trợ cho vay vốn xây dựng 538 công trình nhà tắm, nhà tiêu hợp vệ sinh cho phụ nữ nghèo, cận nghèo trị giá gần 1,2 tỷ đồng.

+ Các cấp Hội đồng loạt tổ chức và tham gia hoạt động truyền thông, ra quân về an toàn vệ sinh thực phẩm. Tổ chức ký cam kết về thực hiện an toàn thực phẩm; tập trung thực hiện Chương trình thi đua “Phụ nữ đồng hành với thực phẩm an toàn”; cấp phát 456 tờ rơi cam kết vàng về an toàn thực phẩm đến các chi/tổ Hội phụ nữ để tuyên truyền, đồng thời còn tổ chức tuyên truyền cổ động trực quan, phát thanh lưu động; giới thiệu, trưng bày sản phẩm an toàn, thông tin rộng rãi đến hội viên, phụ nữ về số điện thoại các đường dây nóng, vận động hội viên phụ nữ kịp thời thông tin, tố giác các hành vi vi phạm an toàn vệ sinh thực phẩm đến Hội và các cơ quan chức năng. Kết quả, đã có 18.213 hội viên phụ nữ đăng ký thực hiện 10 cam kết vàng; xây dựng 63 mô hình: rau thủy canh, rau nhà lưới, cửa hàng thực phẩm an toàn, chăn nuôi an toàn…

Trên địa bàn 08 xã có 22 nghĩa trang, trong đó: 22 nghĩa trang được quy hoạch làm nghĩa trang tập trung theo Quyết định số 1621/QĐ-UBND, ngày 21/8/2013 của UBND tỉnh Đắk Lắk. Tất cả đều được UBND thành phố phê duyệt Quy chế quản lý nghĩa trang theo quy định.

Việc mai táng người chết thực hiện phù hợp với tín ngưỡng, phong tục, truyền thống văn hóa và nếp sống văn minh hiện đại.

- Về chất thải rắn, nước thải khu dân cư tập trung, cơ sở sản xuất, kinh doanh được thu gom xử lý theo quy định:

+ Rác thải: hiện nay rác khu dân cư tập trung của 08 xã do Công ty TNHH MTV Đô thị và môi trường Đắk Lắk và Công ty TNHH môi trường Đông Phương thu gom và chôn lấp theo quy định.

Ngoài ra, UBND xã còn tuyên truyền vận động dân xử lý rác thải sinh hoạt bằng cách như phân ra từng loại rác đốt, đào hố bỏ rác vào khi đầy lấp đất lại... đảm bảo không gây ô nhiễm không khí và nguồn nước xung quanh

+ Nước thải: Hộ gia đình có hệ thống tiêu, thoát nước (nước thải sinh hoạt và nước mưa) đảm bảo vệ sinh không gây ô nhiễm môi trường. Các trục đường, khu dân cư tập trung của thôn, buôn có hệ thống thoát nước thông thoáng, hợp vệ sinh.

+ Về thu gom và xử lý rác thải y tế: Các cơ sở y tế đều có phân loại rác theo quy định, 100% rác thải y tế lây nhiễm được thu gom và xử lý theo quy định (xử lý tại Bệnh viện lao và bệnh phổi tỉnh Đắk Lắk, Bệnh viện đa khoa tỉnh Đắk Lắk);

- Tỷ lệ trung bình hộ gia đình tại 08 xã có nhà vệ sinh hợp vệ sinh đạt 87,9% (26.326/29.950 hộ); nhà tắm hợp vệ sinh đạt 85,1% (25.487/29.950 hộ), bể chứa nước sinh hoạt hợp vệ sinh đạt trên 88,95% (26.640/29.950.hộ) và đảm bảo 3 sạch là 89,25% (26.730/29.950. hộ).

- Tỷ lệ hộ chăn nuôi có chuồng trại chăn nuôi đảm bảo vệ sinh môi trường trên địa bàn 8 xã, đạt 81,97%, đạt so tiêu chuẩn quy định (≥70%). Nhìn chung, các hộ gia đình chăn nuôi xây dựng; chuồng trại  cách biệt với nhà ở, được vệ sinh định kỳ bảo đảm phòng ngừa, ứng phó dịch bệnh. Chất thải chăn nuôi (phân, nước tiểu) được thu gom xử lý chủ yếu bằng hầm hay túi biogas và ao sinh học,...

- Qua tuyên truyền vận động, trên địa bàn 08 xã có 99,2% đạt tỷ lệ hộ gia đình và cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm có cam kết đảm bảo an toàn thực phẩm; có 01 cơ sở giết mổ tập trung được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm, cơ quan Thú y và Phòng Tài nguyên Môi trường thường xuyên kiểm tra việc chấp hành pháp luật tại cơ sở. Trong nhiều năm qua, trên địa bàn không xảy ra tình trạng ngộ độc thực phẩm.

Hiện tại đã có 08/08 xã đạt tiêu chí Môi trường và An toàn thực phẩm.

(Phụ lục số 20- Kết quả thực hiện tiêu chí Môi trường và An toàn thực phẩm)

2.5. Về xây dựng hệ thống chính trị xã hội vững mạnh và gìn giữ an ninh, trật tự xã hội

2.5.1 Về hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật (tiêu chí số 18)

Thực hiện chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Thành phố đã xây dựng được hệ thống chính trị từ Thành phố đến các xã, thôn,buôn vững mạnh và đoàn kết, thống nhất cao; phát huy được nội lực của toàn Đảng bộ Thành phố gắn với cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 về “Một số vấn đề cấp bách trong xây dựng Đảng hiện nay”. Khi bắt đầu xây dựng nông thôn mới hầu hết các xã đều không đạt tiêu chí, nguyên nhân chủ yếu là do trình độ đội ngũ cán bộ, công chức chưa đạt chuẩn theo quy định của Bộ Nội vụ (Quyết định số 04/2004/QĐ-BNV ngày 16/01/2004 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành quy định tiêu chuẩn cụ thể đối với cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn và Quyết định số 22/2014/QĐ-UBND ngày 14/7/2014 của UBND tỉnh ban hành quy định về tiêu chuẩn cụ thể đối với công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk).

Về xây dựng đội ngũ cán bộ công chức: 100% xã có cán bộ, công chức của 8 xã đủ về số lượng, chất lượng. Tổng số cán bộ, công chức xã có 189 người, trong đó: về chuyên môn Đại học và sau đại học 124 người (đạt tỷ lệ 65,6%), Cao đẳng - Trung cấp 53 người (đạt tỷ lệ 28%); về lý  luận chính trị: cao cấp 04 người (đạt tỷ lệ 2,1%), trung cấp 76 người (đạt tỷ lệ 40,2 %), sơ cấp 14 người (đạt tỷ lệ 7,4%).

Trình độ đội ngũ cán bộ, công chức từ Thành phố đến xã không ngừng được nâng lên và đạt chuẩn theo quy định; hàng năm, công tác đào tạo - bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ, lý luận chính trị luôn được quan tâm thường xuyên và chú trọng.

Về hệ thống tổ chức chính trị: 8/8 xã có đủ tổ chức trong hệ thống chính trị cơ sở theo quy định; các tổ chức chính trị đều được tổ chức từ Thành phố đến xã, và thôn, buôn và luôn được củng cố, kiện toàn, đảm bảo số lượng và chất lượng theo quy định, chất lượng hoạt động không ngừng nâng lên.

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố và các đoàn thể các cấp đã thể hiện tốt vai trò và đồng hành cùng chính quyền trong Chương trình xây dựng nông thôn mới. Trong những năm qua, đã quan tâm phát động phong trào, thực hiện tốt việc lồng ghép 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới với 5 nội dung Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và thực hiện đúng vai trò giám sát cộng đồng, giám sát và phản biện xã hội. Kết quả đã giám sát được nhiều cuộc tại các xã về công tác chăm lo tết cho người nghèo, gia đình chính sách, người có công, đồng bào dân tộc thiểu số, các chương trình xây dựng nhà đại đoàn kết, các tuyến giao thông nông thôn, công trình thủy lợi... phát huy được vai trò làm chủ của người dân. Tích cực vận động nhân dân trong phòng chống tội phạm, đẩy mạnh phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”. Tham gia vận động người dân tự nguyện hiến đất làm đường giao thông, vận động nhân dân phát triển kinh tế vươn lên thoát nghèo bền vững, phát động phong trào tương thân, tương ái, giúp đỡ lẫn nhau về mọi mặt... trong cộng đồng dân cư.

Hàng năm, Đảng bộ, Chính quyền các xã đều hoàn thành tốt nhiệm vụ và đạt “Trong sạch, vững mạnh”.

Về xây dựng các xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật: Ủy ban nhân dân các xã đã cơ bản hoàn thành tốt các tiêu chí tiếp cận pháp luật như: đảm bảo thi hành hiến pháp và pháp luật; thực hiện tốt các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của UBND cấp xã; phổ biến giáo dục pháp luật; thực hiện tốt hòa giải cơ sở; thực hiện tốt dân chủ cơ sở. Hiện có 7/8 xã (87,5%) được UBND Thành phố quyết định công nhận đạt chuẩn tiếp cận pháp luật theo quy định.

Công tác bình đẳng giới được cấp ủy các cấp đặc biệt quan tâm đào tạo, bồi dưỡng tạo nguồn quy hoạch lãnh đạo nữ tại 100% xã trên địa bàn Thành phố. Hiện 8/8 xã đều có lãnh đạo nữ giữ một trong các chức danh chủ chốt, các đoàn thể chính trị - xã hội luôn tạo điều kiện cho gia đình và cá nhân phụ nữ thuộc hộ nghèo, người dân tộc thiểu số, khuyết tật được tiếp cận đầy đủ, kịp thời các nguồn vốn vay, nguồn vốn hỗ trợ chính sách... Không có trường hợp tảo hôn, cưỡng ép kết hôn. Các xã thường xuyên tổ chức tuyên truyền bằng nhiều hình thức (hội họp, phát tờ bướm...), phát thanh các chuyên mục về bình đẳng giới. 100% xã bố trí các địa chỉ tin cậy - nhà tạm lánh cho các nạn nhân bị bạo lực giới và bạo lực gia đình.

Hiện tại đã có 8/8 xã đạt tiêu chí Hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật.

(Phụ lục số 21- Kết quả thực hiện tiêu chí Hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật)

2.5.2 Về Quốc phòng và an ninh (tiêu chí số 19)

Về tiêu chí số 19.1: Xây dựng lực lượng Dân quân vững mạnh, rộng khắp và hoàn thành các tiêu chí quốc phòng

- Về xây dựng Ban Chỉ huy Quân sự và Dân quân xã: thường xuyên củng cố kiện toàn Ban CHQS xã đủ số lượng, thành phần, đúng cơ cấu theo quy định của Luật Dân quân tự vệ.

- Hàng năm, Ban CHQS xã được tham gia tập huấn, bồi dưỡng về chính trị, quân sự, pháp luật và nghiệp vụ chuyên môn. 100% Ban CHQS xã có nhà làm việc riêng và được trang bị vũ khí, phương tiện theo quy định của pháp luật. Hoàn thành chỉ tiêu phát triển đảng viên trong lực lượng dân quân theo quy định, tỷ lệ đảng viên trong dân quân đạt 20,02%; 100% thôn đội trưởng, tiểu đội trưởng dân quân thường trực, trung đội trưởng dân quân cơ động là đảng viên.

- Về xây dựng lực lượng Dân quân “vững mạnh, rộng khắp”: xây dựng đủ 100% đầu mối Dân quân theo quy định tại Điều 7 Thông tư số 33/2016/TT-BQP ngày 29/3/20126 của Bộ Quốc phòng; Tổ chức thêm 02 tiểu đội Dân quân thường trực 02 xã trọng điểm về quốc phòng an ninh (xã CưêBur, Ea Kao); Thực hiện tốt công tác luận phiên lực lượng dân quân theo quy định(5).

Hội đồng giáo dục quốc phòng an ninh đã mở các lớp giáo dục kiến thức quốc phòng cho các đối tượng theo quy định, tỷ lệ tham gia học tập đạt 95,3%. Hàng năm, tổ chức huấn luyện giáo dục chính trị, huấn luyện quân sự cho lực lượng dân quân theo đúng nội dung, thời gian, chương trình quy định. Thường xuyên bảo quản, bảo dưỡng vũ khí trang bị, công cụ hỗ trợ đúng quy định, không để mất mát, hư hỏng, bảm đảm an toàn tuyệt đối đúng Thông tư 65/2016/TT-BQP ngày 16/5/2016 của Bộ Quốc phòng.

- Về hoàn thành các chỉ tiêu quốc phòng: 08/08 xã xây dựng đủ các kế hoạch hoạt động của lực lượng Dân quân theo Thông tư số 108/2016/TT-BQP ngày 16/7/2016 của Bộ Quốc phòng. Hoàn thành tốt công tác diễn tập chiến đấu phòng thủ; làm tốt công tác tuyên truyền vận động và triển khai thực hiện công tác tuyển sinh quân sự; hoàn thành 100% chỉ tiêu tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ, bảo đảm chất lượng. Quân nhân dự bị và phương tiện kỹ thuật được đăng ký quản lý chặt chẽ theo chỉ tiêu được giao, sẵn sàng động viên khi có lệnh; hàng năm, làm tốt công tác quản lý công dân trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ tham gia DQTV, công dân trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ được đăng ký quản lý theo đúng trình tự, thủ tục. Xây dựng các phương án và lập danh sách lực lượng Dân quân tham gia thực hiện các nhiệm vụ phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn và các nhiệm vụ phòng thủ dân sự lúc được giao. Phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành đoàn thể địa phương thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giáo dục quốc phòng và an ninh cho lực lượng vũ trang và nhân dân; thực hiện tốt công tác dân vận và công tác chính sách hậu phương quân đội; tham gia xây dựng củng cố hệ thống chính trị ở cơ sở vững mạnh toàn diện.

Chính vì vậy, trong các năm qua trên địa bàn 08 xã luôn đạt vững mạnh về quốc phòng an ninh góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội của địa phương.

Về tiêu chí 19.2: Công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ

Xã đạt chuẩn an toàn về an ninh, trật tự xã hội và bảo đảm bình yên:

- Không có khiếu kiện đông người kéo dài: Trong năm 2018, không phát sinh các vụ việc khiếu kiện đông người kéo dài.

- Tội phạm về tệ nạn xã hội trong năm 2018 xảy ra 64 vụ được kiềm chế, giảm liên tục so với các năm trước;

- Công an Thành phố, Công an xã đã xây dựng kế hoạch phối hợp với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể xã tăng cường công tác tuyên truyền người dân chấp hành nghiêm các chủ trương chính sách của Đảng và pháp luật Nhà nước, trong năm 2018 đã tổ chức 3907 buổi với hơn 264.000 lượt người tham lồng ghép trong các buổi họp dân. Riêng Công an thành phố đã chủ động phát động phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ được 1.081 buổi với 89.935 lượt người tham gia trong đó chú ý đến tình hình an ninh- chính trị- trật tự an toàn xã hội trên địa bàn xã. Đồng thời đặc biệt quan tâm đến công tác tổ chức xây dựng và nhân rộng các mô hình phong trào tự quản, phòng, chống tội phạm hiệu quả, trong năm 2018, Xây dựng mới 01 mô hình “thôn 12, xã Hòa Khánh không tội phạm và tệ nạn xã hội”, mô hình “Tổ nhân dân tự quản trên khu đất canh tác” tại thôn 1, xã Hòa Thuận. Tổng số mô hình quần chúng tự quản về ANTT trên địa bàn 08 xã, hiện có 05 loại mô hình được duy trì hoạt động và nhân rộn. Công tác bảo vệ an ninh trật tự tại cơ sở đã thành lập 411 tổ và luôn duy trì hoạt động tốt trong công tác an ninh trật tự ở khu vực nông thôn như: Tổ tự quản, tổ dân quân tự vệ, tổ thanh niên xung kích... Nhìn chung, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội các năm qua luôn được giữ vững, ổn định và đảm bảo bình yên.

Trên địa bàn các xã không có tụ điểm phức tạp về trật tự xã hội và không có vụ việc khiếu kiện đông người, khiếu kiện vượt cấp và trái phép trên địa bàn được giữ vững.

Không để xảy ra các vụ trọng án trên địa bàn: Trong năm 2018 xảy ra 01 vụ giết người tại xã Hòa Phú (do nguyên nhân xã hội), các loại tội phạm, tệ nạn xã hội và các vi phạm pháp luật khác được kiềm chế không gia tăng, đảm bảo bình yên. Lực lượng Công an xã thường xuyên được củng cố, đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, trang bị đảm bảo đủ biên chế, chất lượng hoạt động; xây dựng lực lượng trong sạch, vững mạnh. Trong năm 2018, bổ nhiệm 06 lượt Trưởng Công an xã, 04 lượt Phó trưởng Công an xã, 25 lượt Công an viên thường trực, 77 lượt Công an viên thôn buôn (có 44 đồng chí Công an viên thứ hai. Miễn nhiệm 06 lượt Trưởng Công an xã, 04 lượt Phó trưởng Công an xã, 03 lượt Công an viên thường trực, 52 lượt Công an viên thôn, buôn. Ngoài ra thực hiện Thông tư 15/TT-BCA, ngày 24/5/2010 của Bộ Công an quy định việc điều động sỹ quan, hạ sỹ quan CAND đảm nhiệm các chức danh Công an xã ở các xã trọng điểm, phức tạp về ANTT, Giám đốc Công an tỉnh quyết định bổ nhiệm, điều động, thuyên chuyển 05 lượt Trưởng Công an xã, 03  Phó trưởng Công an xã tại 3 xã Cư Êbur, Êa Kao, Hòa Khánh. Định kỳ hàng năm tổ chức tập huấn, bồi dưỡng về chính trị, nghiệp vụ cho 100% lực lượng Công an xã với nội dung, hình thức phù hợp tình hình thực tế tại địa phương.  Hàng năm, các xã đều được công nhận đạt “An toàn về ANTT”; Công an các xã được công nhận đạt Tiên tiến. Năm 2018, đề nghị UBND thành phố xét công nhận đạt ”An toàn về ANTT” và công nhận đạt đơn vị Tiên Tiến cho 08/08 xã.

Qua 07 năm triển khai Chương trình xây dựng nông thôn mới, cấp ủy - chính quyền các cấp đã phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, thường xuyên nắm bắt kịp thời tâm tư, tình cảm, nguyện vọng, giải quyết kịp thời những bức xúc của nhân dân. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, làm tốt công tác bảo vệ an ninh Tổ quốc, phòng chống tội phạm và các tệ nạn xã hội, giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo an ninh nông thôn đã tạo sự chuyển biến rõ nét về trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột và 08 xã nông thôn mới.

Hiện tại đã có 8/8 xã đạt tiêu chí Quốc phòng và an ninh.

(Phụ lục số 22- Kết quả thực hiện tiêu chí Quốc phòng và an ninh)

3. Tình hình nợ đọng xây dựng cơ bản của Chương trình

Qua 7 năm triển khai thực hiện chương trình dưới sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, UBND tỉnh và Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Buôn Ma Thuột tất cả các dự án xây dựng cơ bản trước khi trình cấp có thẩm quyền phê duyệt đều được thẩm định nguồn. Vì vậy, 100% dự án đầu tư xây dựng cơ bản của chương trình đều được thực hiện theo đúng quy trình, thủ tục của Luật đầu tư công nên thành phố Buôn Ma Thuột “không có nợ đọng xây dựng cơ bản của chương trình xây dựng nông thôn mới”.

V. ĐÁNH GIÁ CHUNG

1. Những mặt đã làm được

Xây dựng nông thôn mới đã trở thành phong trào rộng khắp ở nông thôn và hợp lòng dân. Các cấp ủy Đảng, chính quyền và các tổ chức trong hệ thống chính trị từ Thành phố và xã, thôn, buôn đã tập trung quyết liệt lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức quán triệt các văn bản của Trung ương, Tỉnh, Thành phố về xây dựng nông thôn mới, đề ra các biện pháp, giải pháp thực hiện, nhân rộng các cách làm hay, sáng tạo.

Công tác tuyên truyền được triển khai tích cực, sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân về nội dung, mục đích, ý nghĩa xây dựng nông thôn mới, tạo được sự đồng thuận, hưởng ứng tích cực trong các thôn, buôn, các ngành và các tầng lớp nhân dân, từng bước nâng cao nhận thức cán bộ và nhân dân về lợi ích, trách nhiệm trong việc xây dựng nông thôn mới.

Công tác quy hoạch, xây dựng dự án, lập kế hoạch, đánh giá, chấm điểm các tiêu chí nông thôn mới đúng hướng dẫn; việc triển khai lồng ghép các chương trình, đề án gắn với các cơ chế, chính sách của Tỉnh, Thành phố đã ban hành được kiểm tra, đôn đốc thường xuyên như: xây dựng hệ thống đường giao thông, thủy lợi, hệ thống điện, trường chuẩn quốc gia, cơ sở vật chất văn hóa, trạm y tế, củng cố phát triển các HTX, chương trình giảm nghèo, xây dựng chợ, giải quyết việc làm và bảo vệ môi trường... từ đó, bộ mặt xã nông thôn mới cơ bản đã có thay đổi rõ nét.

Công tác đầu tư hệ thống hạ tầng kinh tế - xã hội được quan tâm thực hiện tích cực, đồng bộ, hiệu quả. Kết quả vốn đầu tư xây dựng cơ bản trong những năm qua là ..... (đang chờ phòng Tài chính Kế hoạch cung cấp) triệu đồng, chiếm ....% tổng số vốn của Chương trình. Điều đó cho thấy sự quan tâm chỉ đạo tích cực của Trung ương, UBND và các sở ngành tỉnh, Thành phố, các xã bằng chính sách, chủ trương cụ thể, thiết thực phù hợp nội lực của nhân dân tại địa phương, đã đồng thuận và hành động với tinh thần trách nhiệm cao phù hợp với quy định của Trung ương về cơ cấu nguồn vốn trong thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới trong từng giai đoạn.

Thực hiện tốt công tác dân chủ cơ sở “Dân biết, dân làm, dân bàn, dân kiểm tra và dân hưởng thụ”. Phong trào xây dựng nông thôn đã đem lại lợi ích trực tiếp cho chính nhân dân, từ đó nhân dân hăng hái tham gia hưởng ứng cùng chung sức thực hiện tốt các nội dung tiêu chí được quy định.

Chương trình tái cơ cấu lại ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới đã được quan tâm tập trung chỉ đạo một cách đồng bộ, các dự án cơ cấu lại ngành nông nghiệp gắn với tập huấn chuyển giao khoa học công nghệ, tổ chức lại sản xuất, đào tạo nghề và giải quyết việc làm đã tạo cơ hội cho người nông dân phát triển kinh tế hộ gia đình, liên kết tổ chức sản xuất, mang lại hiệu quả kinh tế cao, đời sống nhân dân tại các xã ổn định và phát triển.

Công tác an sinh xã hội cơ bản được đảm bảo, đời sống nhân dân từng bước được cải thiện, giải quyết kịp thời các chế độ đối với các đối tượng chính sách, bảo trợ và người dân tộc thiểu số.

Công tác vệ sinh môi trường nông thôn đã chuyển biến tích cực, xây dựng được các mô hình lấy rác tập trung, xử lý rác thải tại chỗ, thực hiện tốt các biện pháp bảo vệ môi trường theo quy định, môi trường nông thôn ngày càng được đảm bảo sạch, đẹp.

Các chương trình về y tế, dân số - kế hoạch hóa gia đình, công tác phòng chống các tệ nạn xã hội, y tế, trường học và cộng đồng tiếp tục triển khai có hiệu quả. Các trạm y tế xã cơ bản đảm bảo công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân, chất lượng khám, chữa bệnh được nâng lên. Xây dựng thêm nhiều trường đạt chuẩn quốc gia; chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ em được nâng cao.

Hệ thống chính trị từ Thành phố đến các xã, thôn, buôn trong sạch, vững mạnh; đội ngũ cán bộ, công chức các xã đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, đảm bảo dự nguồn và kế thừa. Tình hình an ninh, trật tự xã hội trên địa bàn các xã được giữ vững.

Qua 7 năm phát động và thực hiện phong trào xây dựng nông thôn mới đã khơi dậy được tinh thần đoàn kết, lòng yêu nước, yêu quê hương từ gia đình đến thôn, buôn và lan tỏa trong cả hệ thống chính trị từ Thành phố đến các phường, xã.

Phải khẳng định rằng thành phố Buôn Ma Thuột đã thành công trong Chương trình xây dựng nông thôn mới, với 19 tiêu chí đạt chuẩn đã đem lại một diện mạo mới cho nông thôn, hạ tầng nông thôn được đầu tư đồng bộ, đời sống vật chất, tinh thần của người dân ngày càng được nâng lên cao. Hình thành con người mới, diện mạo mới, sức sống mới... từng bước xóa dần khoảng cách giữa thành thị và nông thôn.

2. Tồn tại, hạn chế và nguyên nhân

2.1. Tồn tại, hạn chế

Trong quy hoạch và phát triển sản xuất nông nghiệp đã xây dựng được nhiều mô hình có hiệu quả nhưng quy mô còn nhỏ, sức lan tỏa còn chậm. Việc thực hiện liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm giữa doanh nghiệp và nông dân đã được hình thành nhưng kết quả còn hạn chế.

Nguồn vốn đầu tư cho hạ tầng kinh tế - xã hội cơ bản đáp ứng được yêu cầu đối với các tiêu chí nông thôn mới nhưng vẫn còn hạn chế so với tổng mức vốn cần đầu tư theo quy hoạch ở các xã; việc huy động đa dạng nguồn vốn trên địa bàn các xã chưa thật sự cao.

Việc chuyển dịch cơ cấu lao động, thu hút nguồn lực đầu tư của doanh nghiệp ở các xã trong xây dựng nông thôn mới còn hạn chế. Một số địa phương chưa thực sự quyết liệt việc phát triển ngành nghề sản xuất, chuyển dịch cơ cấu lao động.

Công tác đào tạo nghề tuy được quan tâm, hàng năm tổ chức đăng ký mở các lớp đào tạo nghề theo nhu cầu của nhân dân; song đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm hiệu quả chưa cao; ngành nghề đào tạo chưa đa dạng, chưa đáp ứng nhu cầu của người học nghề, nhiều lao động sau khi được đào tạo nghề vẫn gặp khó khăn tìm kiếm việc làm.

2.2. Nguyên nhân

* Nguyên nhân khách quan:

- Quá trình triển khai thực hiện chương trình đúng vào thời điểm lạm phát, suy giảm kinh tế. Nguồn vốn đầu tư, hỗ trợ cho các xã thực hiện Chương trình gặp nhiều khó khăn.

- Doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn còn quá ít.

* Nguyên nhân chủ quan:

- Tất cả các thành viên Ban Chỉ đạo Thành phố và các xã đều làm việc kiêm nhiệm, vừa phải hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của địa phương, vừa thực hiện công việc Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới nên có ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện.

- Ban đầu còn một bộ phận cán bộ, người dân có tư tưởng trông chờ, ỷ lại vào sự đầu tư của thôn, buôn trên nên chưa tích cực tham gia thực hiện dẫn đến hiệu quả công việc thấp ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện Chương trình tại địa phương.

- Một số xã còn thiếu tính chủ động trong việc thực hiện Chương trình; công tác chỉ đạo từ khâu tuyên truyền đến khâu ra quân đồng loạt có lúc chưa kịp thời, chưa thường xuyên.

- Công tác đào tạo nghề chưa thật sự gắn với nhu cầu thực tế, tình trạng đào tạo nghề cấp tốc để đạt chỉ tiêu dẫn đến chất lượng không đảm bảo vẫn còn diễn ra.

- Nguồn vốn đầu tư và huy động còn ít nên hạ tầng kinh tế - kỹ thuật phục vụ sản xuất có nơi chưa đồng bộ.

3. Bài học kinh nghiệm

Thực hiện xây dựng nông thôn mới phải luôn đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng, vai trò quản lý, điều hành của Nhà nước và huy động sự tham gia của cả hệ thống chính trị. Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới Thành phố phải thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện của các xã, định kỳ sơ kết, tổng kết đánh giá kết quả và kịp thời đề ra các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc ngay từ cơ sở; Thường trực Ban Chỉ đạo phải thường xuyên kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ đã giao đối với từng thành viên. Các cơ quan, đơn vị chuyên môn phải xây dựng kế hoạch thống nhất quan điểm chỉ đạo, chi tiết có lộ trình, thời gian, giải pháp cụ thể phối hợp, hướng dẫn các xã tổ chức thực hiện.

Phải quan tâm và thực hiện tốt công tác quy hoạch, đây là tiền đề, cốt lõi và định hướng trong tổ chức thực hiện; phải luôn luôn coi trọng, tôn trọng và thực hiện theo quy hoạch; tuy nhiên, công tác thực hiện, quản lý quy hoạch cũng phải sáng tạo, linh động. Từ thực tiễn ở cơ sở có những lĩnh vực cụ thể cần phải điều chỉnh; việc điều chỉnh quy hoạch được bàn bạc rất kỹ giữa các thôn, buôn, các ngành, phải lấy ý kiến từ nhân dân theo trình tự quy định.

Thực hiện tốt công tác tuyên truyền. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể phải phát huy vai trò nồng cốt trong vận động, nâng cao nhận thức ở cộng đồng dân cư; sáng tạo về nội dung, phương pháp, cách làm, nắm vững cơ chế chính sách của Nhà nước để người dân hiểu rõ đây là chương trình phát triển kinh tế - xã hội tổng thể, toàn diện, lâu dài; xây dựng được vai trò người dân là chủ thể trong tham gia xây dựng nông thôn mới.

Xác định việc tập trung lãnh đạo thực hiện thứ tự ưu tiên đối với từng tiêu chí phù hợp với điều kiện từng địa phương; trong đó, ưu tiên đẩy mạnh phát triển sản xuất, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật... nâng cao thu nhập, làm cơ sở thực hiện các tiêu chí tiếp theo.

Tập thể cán bộ, đảng viên ở cơ sở phải thật sự đoàn kết, thống nhất và quyết tâm cao; ý thức trách nhiệm của người đứng đầu thôn, buôn ủy, chính quyền trong lãnh đạo, điều hành thực hiện. Kế hoạch triển khai thực hiện của các xã phải cụ thể, chi tiết, xác định rõ nguồn lực, đảm bảo tính khả thi, phân công rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân nhất là người đứng đầu của các cấp ủy Đảng, chính quyền và các đoàn thể; phát huy vai trò của Bí thư chi bộ - Trưởng thôn, buôn, tinh thần gương mẫu của gia đình cán bộ, đảng viên.

Đa dạng hóa việc huy động nguồn lực theo phương châm “Huy động nguồn lực từ cộng đồng là quyết định, sự tham gia của doanh nghiệp và xã hội là quan trọng, sự hỗ trợ từ ngân sách nhà nước là cần thiết”. Việc sử dụng nguồn lực vào các công trình công cộng phải thực hiện tốt quy chế dân chủ, được người dân bàn bạc và thống nhất, có giám sát cộng đồng, đảm bảo công khai, minh bạch.

Có cơ chế khuyến khích, động viên khen thưởng phù hợp đối với các tổ chức, cá nhân, đơn vị có thành tích và đóng góp, đặc biệt là đối với những người dân tiêu biểu.

VI. KẾ HOẠCH NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÁC TIÊU CHÍ NÔNG THÔN MỚI CỦA THÀNH PHỐ

1. Quan điểm

Duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt được, đối với các xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới theo Quyết định số 491/QĐ-TTg, ngày 16/4/2009 và Quyết định số 342/QĐ-TTg, ngày 20/02/2013 của Thủ tướng Chính phủ tập trung rà soát, chỉ đạo thực hiện để đáp ứng đầy đủ mức đạt chuẩn theo yêu cầu của Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020 (quy định tại Quyết định số 1980/QĐ-TTg, ngày 17/10/2016).

Thúc đẩy kinh tế, xã hội, tăng mức độ hưởng thụ trực tiếp cho cư dân nông thôn, gắn sản xuất với tái cơ cấu ngành nông nghiệp, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, nâng cao thu nhập, đời sống văn hóa, cải thiện môi trường, chất lượng hệ thống tổ chức chính trị - xã hội và đảm bảo tốt an ninh, trật tự xã hội.

Xây dựng nông thôn mới kế thừa và lồng ghép với các chương trình mục tiêu quốc gia và các dự án đang triển khai trên địa bàn nông thôn. Khuyến khích đầu tư của các thành phần kinh tế và huy động đóng góp của cộng đồng dân cư.

2. Mục tiêu

2.1. Mục tiêu chung

Tiếp tục xây dựng nông thôn mới trên địa bàn Thành phố có kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đồng bộ và từng bước hiện đại; chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu sản xuất nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa hiệu quả kinh tế cao, phát triển các hình thức tổ chức sản xuất hợp lý; trong đó, chú trọng các hình thức sản xuất mang tính hợp tác; gắn nông nghiệp với phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp - dịch vụ; gắn xây dựng nông thôn với đô thị theo quy hoạch; xây dựng xã hội nông thôn dân chủ, ổn định, giàu bản sắc văn hóa dân tộc; môi trường sinh thái được chú trọng bảo vệ; an ninh chính trị được giữ vững; đời sống vật chất, tinh thần của nông dân ngày càng được nâng cao. Xây dựng nông thôn mới thành phố Buôn Ma Thuột nhằm thúc đẩy mạnh, nhanh và bền vững cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Góp phần xây dựng thành phố Buôn Ma Thuột trở thành đô thị trung tâm vùng Tây Nguyên.

2.2. Mục tiêu cụ thể

Tiếp tục củng cố, nâng cao chất lượng các tiêu chí xây dựng nông thôn mới trên địa bàn Thành phố và các xã trong giai đoạn 2019-2020 với phương châm phát triển kinh tế - xã hội là kết nối giữa đô thị với nông thôn theo hướng hiện đại và giữ vững được truyền thống. Phấn đấu đến năm 2020 toàn Thành phố có từ 1-2 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, từng bước hoàn thiện các tiêu chí lên phường.

Tập trung hoàn thiện quy hoạch phân khu các phường, xã, đẩy mạnh công tác đầu tư hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, hệ thống giao thông, hệ thống tiêu thoát nước, cấp nước máy, cấp điện.

Đầu tư, hoàn thiện các cụm công nghiệp, ưu tiên bố trí doanh nghiệp đầu tư công nghệ cao, công nghệ sạch, đẩy mạnh phát triển các làng nghề, kết nối với tuyến du lịch làng nghề và văn hóa dân tộc địa phương, đưa giá trị sản phẩm thu hoạch trên 1 ha đất trồng trọt và chăn nuôi đạt khoảng 120 triệu đồng/ha.

Triển khai thực hiện các dự án phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị, gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm, các mô hình phát triển sản xuất nông nghiệp gắn với du lịch sinh thái tại các xã Ea Tu, Ea Kao, Hòa Phú, duy trì và mở rộng các làng nghề truyền thống hoa cây cảnh, dệt thổ cẩm, đan lát gắn với bảo vệ môi trường sinh thái bền vững.

3. Nội dung nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới

Trên cơ sở mục tiêu đã đề ra, Ban Chỉ đạo chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới Thành phố tổ chức triển khai thực hiện một số nhiệm vụ chính trị - kinh tế - xã hội - quốc phòng an ninh đến năm 2020 nhằm nâng cao chất lượng các tiêu chí xây dựng nông thôn mới cụ thể như sau:

3.1. Về Quy hoạch

- Quy hoạch chung xây dựng Nông thôn mới 8 xã: Tập trung rà soát, điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng Nông thôn mới 8/8 xã trên địa bàn thành phố. Trong đó, quy hoạch cần quan tâm gắn với cơ cấu lại ngành nông nghiệp; quy hoạch vùng cụm - tuyến công nghiệp, vùng sản xuất nông sản chủ lực, phát triển công nghiệp dịch vụ và đưa nông sản chủ lực ........... trở thành sản phẩm đạt chuẩn OCOP trong tỉnh, trong nước và hướng tới xuất khẩu. Trong quá trình rà soát điều chỉnh quy hoạch cần quan tâm đến yếu tố hài hòa, bảo vệ cảnh quan, môi trường, bảo đảm tính liên kết tỉnh và liên kết vùng.

- Quy hoạch khu trung tâm xã: Tiếp tục triển khai lập quy hoạch khu trung tâm của 08 xã theo nội dung Công văn số 482/UBND-TCKH ngày 03/3/2017 của UBND Thành phố về việc giao chủ đầu tư lập quy hoạch xây dựng trên địa bàn Thành phố. Phấn đấu đến hết năm 2020 phê duyệt quy hoạch chi tiết khu trung tâm xã của 8/8 xã.

3.2. Về hạ tầng kinh tế xã hội

3.2.1 Về Giao thông

Xây dựng kế hoạch và tiếp tục triển khai công tác duy tu, bảo dưỡng hệ thống đường giao thông nông thôn, lắp đặt hệ thống biển báo giao thông ở các trụ nội đồng nông thôn, xây dựng cảnh quan xanh - sạch - đẹp tại các tuyến đường, thường xuyên duy trì tuyên truyền nâng cao ý thức của người dân trong tham gia và bảo đảm an toàn giao thông. Đẩy mạnh đầu tư hệ thống giao thông nội thị và các địa phương lân cận, trong đó chú trọng tập trung ưu tiên đầu tư hệ thống giao thông kết nối đô thị và nông thôn đồng bộ, hiện đại.

3.2.2. Về Thủy lợi

Tiếp tục rà soát, đầu tư xây dựng, cải tạo hoàn thiện hệ thống công trình thủy lợi hợp lý, kịp thời việc ứng phó tình hình biến đổi khí hậu, đáp ứng yêu cầu cơ cấu lại ngành nông nghiệp gắn với đô thị hóa. Tổ chức quản lý, khai thác tốt các công trình thủy lợi đã được đầu tư.

3.2.3. Về Điện

Hoàn thiện hệ thống cấp điện theo quy hoạch, tăng cường công tác duy tu, nâng cấp hệ thống điện đảm bảo kỹ thuật cho nhu cầu sinh hoạt, sản xuất của nhân dân. Tiếp tục đầu tư hệ thống điện chiếu sáng trên các trục đường chính trên địa bàn các xã, thực hiện quản lý nhà nước về an toàn điện.

Từng bước hoàn thiện hệ thống lưới điện khu vực thành phố Buôn Ma Thuột, đặc biệt là khu vực các thôn, buôn trên địa bàn các xã theo đúng quy hoạch chuyên ngành. Tăng cường công tác kiểm tra, khắc phục, di tu bảo dưỡng, sửa chữa các tồn tại trên lưới điện đảm bảo an toàn, kỹ thuật vận hành và đáp ứng nhu cầu sản xuất và sinh hoạt ngày càng cao của người dân. Tiếp tục đầu tư hệ thống điện chiếu sáng....

3.2.4. Về Trường học

Tiếp tục tăng cường đầu tư cơ sở vật chất các trường học, huy động mọi nguồn lực để đầu tư xây dựng các trường học mới theo quy hoạch, nâng cấp mở rộng các trường học hiện có đáp ứng nhu cầu dạy và học; phấn đấu Thành phố đạt chuẩn trường mầm non 72,7%, trường tiểu học 92,9%, trường THCS 100%. Xây dựng đội ngũ nhà giáo đảm bảo chất lượng, nâng cao hiệu quả công tác quản lý giáo dục, giữ gìn nề nếp, kỷ cương, xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin trong giảng dạy và quản lý giáo dục.

3.2.5. Về Cơ sở vật chất văn hóa

Tiếp tục đầu tư củng cố, nâng thôn, buôn nhà văn hóa cụm thôn, buôn, liên thôn, buôn đạt chuẩn theo quy định. Giao nhiệm vụ các đơn vị chuyên môn hướng dẫn, hỗ trợ các đơn vị phường - xã tổ chức thường xuyên các hoạt động văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao; trang bị thêm thiết bị cần thiết, khai thác và sử dụng có hiệu quả cơ sở vật chất được đầu tư... thu hút được người dân đến sử dụng.

Đào tạo nguồn nhân lực, tổ chức tập huấn, bồi dưỡng, nâng cao trình độ quản lý, kỹ năng tác nghiệp cho cán bộ phụ trách phong trào ở cơ sở; duy trì và phát triển tốt các loại hình văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao, làm phong phú thêm đời sống tinh thần người dân.

3.2.6. Cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn

Rà soát, bổ sung quy hoạch phù hợp với tốc độ phát triển của Thành phố; tiếp tục đổi mới mô hình đầu tư, quản lý, kinh doanh và khai thác chợ trên địa bàn theo Nghị định số 02/2003/NĐ-CP, ngày 14/01/2003 của Chính phủ về phát triển và quản lý chợ. Đẩy mạnh đầu tư lại cơ sở vật chất các chợ, đáp ứng với chỉnh trang đô thị, phục vụ nhu cầu kinh doanh của các hộ tiểu thương, đảm bảo văn minh đô thị, văn minh thương mại.

3.2.7. Thông tin và Truyền thông

Phối hợp, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp viễn thông thực hiện nâng cấp, duy tu, bảo trì các công trình thông tin và truyền thông (Bưu điện văn hóa xã, các tuyến cáp viễn thông, trạm BTS, hệ thống phát thanh và truyền thanh cơ sở) đảm bảo nâng cao hiệu quả và chất lượng dịch vụ.

Tiếp tục đảm bảo hoạt động tốt hệ thống loa tiếp âm không dây đến 100% địa bàn dân cư (thôn, buôn). Đẩy mạnh đầu tư trang thiết bị, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành trong các hoạt động hành chính, công vụ, nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước.

3.2.8. Nhà ở dân cư

Tiếp tục tuyên truyền, vận động hộ nhân dân chỉnh trang nhà ở, nâng cao số lượng nhà đạt chuẩn theo quy định và mỹ quan khu dân cư nông thôn; không để phát sinh mới nhà tạm, nhà dột nát.

3.3. Về phát triển kinh tế và tổ chức sản xuất

3.3.1. Về Thu nhập

Xây dựng và phát triển thêm nhiều HTX nông nghiệp, dịch vụ làm đầu mối trong hỗ trợ sản xuất; phát triển nông nghiệp, công nghiệp, thương mại và dịch vụ gắn với vùng sản xuất nông nghiệp hàng hóa lớn; thu hút doanh nghiệp đến đầu tư; tiếp tục dạy nghề và giới thiệu việc làm; đẩy mạnh việc xuất khẩu lao động nước ngoài... Phấn đấu đến năm 2020 thu nhập bình quân đầu người của khu vực nông thôn 8 xã đạt trên 41 triệu đồng/người/năm.

3.3.2. Về Hộ nghèo

Tiếp tục triển khai đồng bộ chương trình giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020; tạo điều kiện và hỗ trợ cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo tiếp cận nguồn vốn tín dụng ưu đãi, trực tiếp tham gia các chương trình phát triển kinh tế, hỗ trợ học nghề kết hợp với việc làm cho người nghèo, cận nghèo để thoát nghèo bền vững, góp phần tăng thu nhập và từng bước nâng cao mức sống của người dân. Phấn đấu đến năm 2020 trên địa bàn Thành phố cơ bản không còn hộ nghèo.

3.3.3. Về Lao động có việc làm

Tập trung công tác đào tạo nghề và giải quyết việc làm, đặc biệt quan tâm tăng cường công tác tuyên truyền vận động người dân tham gia các chương trình đào tạo nghề cho xuất khẩu lao động. Duy trì và có những giải pháp cụ thể để nâng cao tỷ lệ lao động có việc làm trên dân số trong độ tuổi lao động đến năm 2020 đạt từ 95,5% trở lên..

3.3.4. Về tổ chức sản xuất

Phát huy tiềm năng, lợi thế của Thành phố đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng kinh tế, phát triển mạnh dịch vụ, thương mại, du lịch gắn với phát triển công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp và các làng nghề, sản xuất nông nghiệp sạch có giá trị kinh tế cao... xác định đây là mũi nhọn, là nhiệm vụ trọng tâm, chủ yếu trong phát triển kinh tế: quyết tâm phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu giai đoạn 2019-2020 như sau:

| Số TT | Nội dung | Chỉ tiêu chủ yếu |
| --- | --- | --- |
| 1 | Giá trị sản xuất công nghiệp (Giá so sánh) tăng bình quân | 14,78%/năm |
| 2 | Tổng mức bán lẻ hàng hoá và dịch vụ tiêu dùng xã hội tăng bình quân | 16%/năm |
| 3 | Giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản (Giá so sánh) tăng bình quân hàng năm | 1,8 %/năm |

3.4. Về nâng cao chất lượng về văn hóa, xã hội và môi trường

3.4.1. Về Giáo dục và đào tạo

Tiếp tục duy trì thực hiện tốt phổ cập giáo dục mầm non 5 tuổi, xóa mù chữ và phổ cập giáo dục các bậc học theo quy định. Duy trì và nâng cao tỷ lệ học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở được tiếp tục học trung học phổ thông, bổ túc, học nghề đạt từ ....% trở lên; tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt từ ...% trở lên.(đang chờ phòng Giáo dục và Đào tạo; phòng Lao động Thương binh và Xã hội cung cấp số liệu).

3.4.2. Về Y tế

Duy trì đạt Bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã, phấn đấu đạt tiêu chí nông thôn mới nâng cao về y tế đối với 08 xã. Thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động nâng cao tỷ lệ người dân tham gia các loại hình bảo hiểm y tế, phấn đấu đến năm 2020 đạt trên 90%; không ngừng nâng cao chất lượng khám, điều trị bệnh, phấn đấu tỷ lệ trẻ em bị suy dinh dưỡng thấp còi tại 08 xã đạt ở mức dưới 10%.

3.4.3. Về Văn hóa

Tăng cường các giải pháp trong quá trình triển khai các hoạt động văn hóa tại địa phương với phát triển du lịch sinh thái theo đúng định hướng Chương trình Quốc gia mỗi xã một sản phẩm; tăng cường xây dựng các mô hình điểm như: câu lạc bộ gia đình văn hoá, câu lạc bộ làm kinh tế giỏi, câu lạc bộ không sinh con thứ ba, câu lạc bộ khuyến nông … để nhân rộng; phát triển phong trào “toàn dân rèn luyện thân thể” tăng tỷ lệ người tham gia luyện tập thể dục, thể thao thường xuyên.

Tăng cường vai trò lãnh đạo của các thôn, buôn Đảng, chính quyền, sự phối hợp của Mặt trận Tổ quốc và các ban, ngành, đoàn thể trong thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với Chương trình xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh.

Đổi mới nội dung, hình thức và nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, vận động để mỗi người dân, mỗi gia đình phát huy ý thức, vai trò chủ thể trong thực hiện phong trào, luôn sẳn sàng giúp đỡ lẫn nhau và tinh thần tự quản của cộng đồng dân cư; xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc, góp phần đẩy lùi các tệ nạn xã hội và nhằm thực hiện thắng lợi Chương trình hành động của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 9 Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”.

Duy trì tỷ lệ thôn, buôn được công nhận đạt danh hiệu “Thôn, buôn văn hóa” 5 năm liên tục đạt trên 70%; 100% xã được công nhận xã văn hóa nông thôn mới.

3.4.4. Về môi trường và an toàn thực phẩm

Phấn đấu tỷ lệ hộ dân nông thôn sử dụng nước sạch đạt chuẩn Quốc gia đạt từ 70% trở lên. Tỷ lệ hộ chăn nuôi thực hiện xây dựng chuồng trại hợp vệ sinh và có công trình, biện pháp bảo vệ môi trường (hầm/túi ủ biogas, phun hóa chất khử mùi, tiêu độc khử trùng chuồng trại, hệ thống xử lý nước thải, chất thải rắn…) đạt theo quy định. Đồng thời, giữ vững tỷ lệ 100% hộ gia đình, cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm (có sản phẩm bán ra thị trường) tại địa bàn các xã tuân thủ các quy định về đảm bảo an toàn thực phẩm; duy trì và nâng cao tỷ lệ hộ có nhà tiêu, nhà tắm; bể chứa nước sinh hoạt hợp vệ sinh và đảm bảo 3 sạch đạt 100%.

Tiếp tục nhân rộng mô hình “5 không, 3 sạch” và phát triển mới nhiều tuyến đường hoa; 100% xã các tuyến đường chính đều có hoa và là tuyến đường đẹp, dự kiến xây dựng 01- 02 xã nông thôn mới nâng cao đến năm 2020.

Tiếp tục mở rộng các tuyến thu gom rác thải sinh hoạt đến các khu dân cư xa trục đường chính; tổ chức nhiều biện pháp và có hiệu quả việc thu gom vỏ, bao bì thuốc bảo vệ thực vật xử lý đúng quy định.

3.5. Về hệ thống chính trị và quốc phòng an ninh

3.5.1. Về Hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật

Xây dựng tổ chức cơ sở Đảng, chính quyền, đoàn thể ở cơ sở vững mạnh đi đôi với tăng cường sự lãnh, chỉ đạo quyết liệt của các cấp ủy đảng; sự điều hành của Nhà nước, sự vào cuộc của các cấp, các ngành, đoàn thể bằng các chương trình, kế hoạch hành động cụ thể, thiết thực để thực hiện các nhiệm vụ kinh tế, chính trị tại địa phương. Đặc biệt là giữ vững và nâng cao các tiêu chí thành phố Buôn Ma Thuột hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới.

Tiếp tục tăng cường tính công khai, minh bạch đi đôi với công tác cải cách thủ tục hành chính và giải quyết kịp thời các đơn thư khiếu nại, tố cáo của người dân đúng quy định pháp luật.

Tiếp tục xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức thôn, buôn xã đạt tiêu chuẩn về chuyên môn và lý luận chính trị, trong đó: các chức danh cán bộ chủ chốt có ít nhất 01 nữ và 100% có trình độ từ đại học trở lên. Xây dựng tổ chức cơ sở Đảng, chính quyền, đoàn thể chính trị - xã ở cơ sở 100% đạt vững mạnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Thực hiện tốt các chỉ tiêu của tiêu chí; hàng năm có 100% xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật theo quy định.

3.5.2. Về Quốc phòng và An ninh

- Phấn đấu kiềm giảm số vụ tội  phạm xâm hại về trật tự xã hội, nâng cao tỷ lệ điều tra, khám xét các loại tội phạm từ 85% trở lên, tội phạm rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đạt trên 90%; 100% các tin báo, tố giác về tội phạm được tiếp nhận và xử lý, không để phát sinh “điểm nóng” về ANTT phức tạp, kéo dài.

- Phấn đấu không để phát sinh tệ nạn ma tuý ở các xã chưa có tệ nạn ma tuý, giảm hơn 01% số xã có tệ nạn ma tuý và giảm từ hơn 01% số người nghiện so với năm trước; phát hiện, triệt phá 100% diện tích trồng và tái trồng cây có chứa chất ma tuý trên địa bàn các xã.

- 100% các xã nhận và triển khai tài liệu hướng dẫn thực hiện chính sách, pháp luật, tài  liệu tuyên thông liên quan đến công tác phòng, chống mua bán người; thông tin về phòng, chống mua bán người được tuyên truyền trên các kênh thông tin  truyền thông của các xã ít nhất một tháng một lần. 100% trường hợp đã tiếp nhận được xác minh, xác định nạn nhân, bảo vệ an toàn, hỗ trợ theo đúng quy định của pháp luật.

4. Giải pháp thực hiện

4.1. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền xây dựng nông thôn mới tới cấp ủy, chính quyền và người dân

Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân về xây dựng nông thôn mới, đổi mới phương thức, cách thức tiếp cận, phát huy vai trò chủ thể của người dân trong phong trào. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện phong trào “Chung tay xây dựng nông thôn mới”, tạo sức mạnh tổng hợp của toàn xã hội; quan tâm, thực hiện tốt công tác đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng nâng cao năng lực, trình độ cho cán bộ, công chức các thôn, buôn, nhất là đội ngũ cán bộ, công chức xã, nơi trực tiếp xây dựng nông thôn mới.

Các xã định kỳ có sơ kết, tổng kết, phát hiện các mô hình làm tốt, cách làm mới có hiệu quả, phổ biến, nhân ra diện rộng. Có khen thưởng kịp thời đối với các tập thể, cá nhân thực hiện tốt; đồng thời, phê bình, kỷ luật nghiêm các tập thể, cá nhân có tư tưởng trông chờ, ỷ lại, thiếu tích cực trong thực hiện.

4.2. Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng và chính quyền từ Thành phố đến xã, thôn, buôn

Các thành viên Ban Chỉ đạo Thành phố, các phòng, ngành, các đoàn thể có trách nhiệm thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ được phân công, tăng cường đi cơ sở để tháo gỡ khó khăn và chỉ đạo việc thực hiện. Đặc biệt tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tạo mọi điều kiện cho các xã triển khai thực hiện thắng lợi kế hoạch xây dựng xã nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2016-2020.

4.3. Tiếp tục tập trung phát triển kinh tế nâng cao thu nhập, đảm bảo vệ sinh môi trường và an toàn thực phẩm

Quan tâm thu hút, mời gọi các doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực chế biến nông sản góp phần nâng cao chuỗi nông sản chủ lực của địa phương.

Trong thực hiện cơ cấu lại ngành nông nghiệp, tiếp tục quan tâm chuyển đổi diện tích cây trồng kém hiệu quả sang trồng cây ăn trái, rau màu có hiệu quả kinh tế cao, ứng dụng công nghệ cao vào quá trình sản xuất.

Tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp thúc đẩy sản xuất như: hỗ trợ nông dân vay vốn, đầu tư cơ giới hóa, tiếp tục hoàn thiện hệ thống thủy lợi... Tăng cường quản lý nhà nước về giống, vật tư nông nghiệp, phối hợp với các viện, trường, các chuyên gia để đẩy mạnh việc chuyển giao khoa học kỹ thuật cho nông dân, xúc tiến thương mại, tìm kiếm thị trường... cho hộ gia đình và doanh nghiệp tại địa phương phát triển. Khuyến khích các doanh nghiệp liên kết với các hộ nông dân trong tích tụ ruộng đất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng có hiệu quả kinh tế cao.

4.4. Đẩy mạnh xã hội hóa các hoạt động văn hóa - xã hội; tăng cường đảm bảo an ninh trật tự, tiếp tục xây dựng, củng cố hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh

Thực hiện xã hội hóa mạnh mẽ các hoạt động văn hóa - xã hội, góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần của người dân, hình thành nếp sống văn hóa, văn minh ở cộng đồng dân cư. Giữ vững an ninh, trật tự an toàn xã hội, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, tạo môi trường thuận lợi cho phát triển sản xuất, xây dựng nông thôn mới. Huy động các nguồn lực trong cộng đồng dân cư, con em thành đạt xa quê, các doanh nghiệp có tiềm lực và tâm huyết với nông thôn, khai thác các nguồn thu tại địa phương, “Huy động sức dân để lo cho dân” tạo nguồn vốn đầu tư cơ sở hạ tầng và các công trình phúc lợi công cộng.

4.5. Xây dựng kế hoạch duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí sau khi hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới

Xác định công tác xây dựng nông thôn mới là việc làm thường xuyên, lâu dài của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thành phố; vì vậy, không dừng lại ở hiện tại mà tiếp tục xây dựng kế hoạch bằng nhiều giải pháp nhằm nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới gắn với xây dựng văn minh đô thị, tạo tiền đề vững chắc xây dựng.

Chỉ đạo chuyển dịch cơ cấu kinh tế phù hợp với quá trình đô thị, phát triển thương mại, dịch vụ, tiểu thủ công nghiệp, làng nghề, nông nghiệp sạch kết hợp du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng, củng cố quan hệ sản xuất theo hướng hình thành các HTX, Tổ hợp tác kiểu mới trong sản xuất nông nghiệp.

Tiếp tục hoàn thiện và nâng cao cơ sở hạ tầng kỹ thuật thiết yếu để đáp ứng với các tiêu chí đô thị loại I, góp phần tạo điều kiện cho phát triển kinh tế-xã hội, tăng mức độ hưởng thụ trực tiếp cho dân cư các xã.

Đầu tư nâng cao chất lượng các thiết chế văn hóa đồng bộ, xây dựng đời sống văn hóa nông thôn mới; phát triển mạnh các phong trào văn hóa, thể thao cơ sở; bảo tồn và phát huy giá trị tốt đẹp của các hoạt động văn hóa truyền thống. Nâng cao chất lượng và tỷ lệ số thôn, buôn, hộ gia đình đạt tiêu chuẩn văn hóa theo quy định của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Nâng cao cơ sở vật chất trường học nhằm đáp ứng yêu cầu chất lượng chất lượng công tác dạy và học ở các thôn, buôn. Tiếp tục nâng cao tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THCS được tiếp tục học trung học (phổ thông, bổ túc, học nghề). Tăng cường công tác chăm sóc sức khỏe người dân trên địa bàn xã. Tiếp tục hoàn thiện và đầu tư cơ sở vật chất trang thiết bị trạm y tế, đẩy mạnh và nâng cao tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế.

Thường xuyên tuyên truyền nâng cao ý thức của người dân về bảo vệ, cải thiện cảnh quan, môi trường nơi sinh sống và sản xuất. Xây dựng và nhân rộng các mô hình ứng dụng khoa học, công nghệ trong phân loại, thu gom, xử lý rác thải, nước thải từ hộ gia đình, hàng rào cây xanh, mô hình xã “Xanh - sạch - đẹp”.

Tiếp tục tổ chức đào tạo cán bộ, công chức xã đạt chuẩn theo quy định của Bộ Nội vụ nhằm nâng cao chất lượng hệ thống tổ chức chính trị xã hội và năng lực cán bộ, công chức xã đáp ứng yêu cầu xây dựng nông thôn mới. Định kỳ tổ chức lấy ý kiến về sự hài lòng của người dân về chất lượng cung cấp dịch vụ công và kết quả xây dựng nông thôn mới trên địa bàn các xã.

Xây dựng nội quy, quy ước thôn, buôn về trật tự, an ninh, phòng, chống các tệ nạn xã hội, tổ chức các mô hình cộng đồng tự quản bảo vệ an ninh trật tự xã hội ở thôn, buôn.

5. Đề xuất kiến nghị

5.1. Đối với Trung ương

Có chính sách tiếp tục hỗ trợ cho các xã đã đạt chuẩn nông thôn mới như: đầu tư duy trì, nâng cao chất lượng các tiêu chí; bố trí nguồn vốn Nhà nước để thực hiện chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn.

5.2. Đối với tỉnh

Tiếp tục hỗ trợ kinh phí làm đường giao thông nông thôn mới cho các xã còn nhu cầu theo phương châm “Nhà nước, nhân dân cùng làm”.

Trên cơ sở những kết quả đã đạt được trong thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới của thành phố Buôn Ma Thuột, UBND thành phố Buôn Ma Thuột kính đề nghị Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu Quốc gia tỉnh Đắk Lắk thẩm tra, báo cáo UBND tỉnh xem xét trình Trung ương thẩm định, xét công nhận thành phố Buôn Ma Thuột hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới trong năm 2018./.

| Nơi nhận: - UBND tỉnh Đắk Lắk; - VPĐP CT MTQG XD NTM Tỉnh; - TT. Thành ủy, HĐND TP; - Chủ tịch, các PCT UBND TP; - Các thành viên BCĐ CT MTQG XD NTM TP; - UBMTTQ TP và các tổ chức thành viên; - Đài TT-TH Thành phố; - UBND các xã; - Lưu VT, (KT-Th). | TM. ỦY BAN NHÂN DÂN CHỦ TỊCH |
| --- | --- |

Lắp đặt 30 pano tuyên truyền về công tác xây dựng NTM ở Thành phố và 08 xã, in ấn và thôn, buôn phát 26.300 tờ rơi tuyên truyền, tiếp nhận và thôn, buôn phát 1.664 tài liệu của Tỉnh về hỏi đáp CTMTQG xây dựng NTM đến cán bộ và từng hộ dân của 08 xã.

01 lớp May công nghiệp tại xã EaKao; 02 lớp nấu ăn tại Trường Trung cấp Tây Nguyên; 02 lớp dạy nghề may công nghiệp, xây dựng dân dụng, kỷ thuật chăn nuôi tại xã Hoà Khánh, Hòa Xuân, Cư Êbur;

- Chỉ huy trưởng là thành viên UBND xã; Chính trị viên là Bí thư Đảng ủy kiêm nhiệm, Chính trị viên phó là Bí thư Đoàn kiêm nhiệm, 02 Chỉ huy phó là cán bộ không chuyên trách. 100% Chỉ huy trưởng, Chỉ huy phó Ban CHQS xã được đào tạo trung cấp chuyên nghiệp, cao đẳng, đại học ngành quân sự cơ sở.